广西建设用地土壤污染风险管控和修复

从业单位管理办法

（征求意见稿）

委托单位：广西壮族自治区生态环境厅

编制单位：广西壮族自治区环境保护科学研究院 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 二O二O年十二月

# 第一章 总则

第一条  为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等法律法规和文件的要求，加强建设用地土壤污染风险管控和修复活动从业单位和个人管理，制定本办法。

第二条  本办法适用于广西壮族自治区辖区内从事建设用地土壤污染风险管控和修复活动从业单位和个人（以下简称“从业单位和个人”）的监督管理。

第三条  建设用地土壤污染风险管控和修复是指广西壮族自治区辖区内建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理以及相关监测检测、环境监理等活动。

第四条  遵循依法依规、实事求是、客观公正的原则，运用报告评审、从业单位专业能力评估、弄虚作假行为调查、信用管理等事中事后管理手段，构建单位自治、行业自律、社会监督、政府监管的多元共治管理模式。

# 第二章 从业单位责任

第五条  从业单位和个人应遵纪守法、诚实守信，落实以下责任：

（一）从业单位对其出具的土壤污染状况调查报告、风险评估报告、风险管控方案、修复方案、风险管控效果评估报告、修复效果评估报告（以下简称“报告或方案”）的真实性、准确性、完整性负责，并落实编制人员和审核人员签字责任。

（二）从业单位的专业技术人员应当加强培训，熟悉掌握建设用地土壤污染防治相关法律法规、标准规范、技术文件等。

（三）从业单位按照约定对土壤污染状况调查、风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等活动结果负责。

（四）从业单位应加强档案管理，形成可追溯的覆盖土壤污染状况调查、风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等阶段和环节的资料管理机制。

（五）从业单位和个人应依法配合生态环境主管部门及其环境执法机构、其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门组织的监督检查工作，如实反映情况，提供必要的资料。

# 第三章 报告评审与施工要求

第六条 报告或方案编制单位负责出具土壤污染状况调查报告、风险评估报告、风险管控效果评估报告、修复效果评估报告、风险管控和修复方案，并配合完成报告或方案的评审、备案工作。包括：

（1）报告或方案编制单位应配合土壤污染责任人、土地使用权人，及时向生态环境主管部门申请相关报告或方案的评审、备案；

（2）报告编制单位项目负责人应参加生态环境等主管部门组织的报告评审；

（3）报告评审通过但需要进一步修改完善的，报告编制单位应配合土壤污染责任人、土地使用权人在评审结束后30个工作日内将修改完善后的报告上传全国土壤环境信息平台。

第七条  施工单位负责编制土壤污染风险管控及修复工程施工组织设计方案并实施土壤污染风险管控及修复工程，采取措施防止二次污染等。包括：

（1）从业单位应按照备案的风险管控和修复方案进行施工。原则上，备案的方案不得变更，但因客观需要确需变更，施工单位应协助土地使用权人或土壤污染责任人，按照程序重新组织专家技术审查并备案。

（2）实施土壤污染风险管控和修复活动过程中，施工单位应当依法依规在修复现场出入口或其他显眼位置设立公示牌和警示标识。公示牌应包含项目内容、项目目标、施工平面图、土壤主要污染物及可能存在的环境风险和治理措施，可能存在的二次污染及防治措施，项目相关责任人及联系方式等。警示标识应规格统一、字迹端正、线条清晰、标识明确。

（3）涉及转运污染土壤的，施工单位应当制定转运计划，将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前报所在地和接收地生态环境主管部门。

（4）风险管控和修复施工单位不得从事同一地块的土壤污染风险管控效果评估、修复效果评估活动。

第八条 从业单位出现下列情形之一的，自治区生态环境主管部门将进行公开通报批评：

（1）报告一次性通过率低于60%的（按年度统计）；

（2）项目实施过程中发生安全生产或二次污染事故的；

（3）工程施工或环境监理出现较大问题的；

（4）存在其他严重质量问题的。

从业单位自接到通报之日起，需在3个月内完成整改，并将整改措施及成效报自治区生态环境主管部门备案。

# 第四章 弄虚作假行为调查处理

第九条  本管理办法所称的弄虚作假行为，是指从业单位或个人故意违反国家法律法规、标准规范或技术导则要求，在土壤污染状况调查、风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理以及相关监测检测、环境监理等活动中弄虚作假，出具虚假报告或方案，或者在接受检查时提供虚假信息或材料等行为。

第十条  生态环境主管部门对从业单位或个人涉嫌弄虚作假行为线索的发现，包括但不限于以下情形：

（一）生态环境主管部门在组织报告评审、现场检查等过程中，专家及相关管理部门发现的从业单位或个人涉嫌弄虚作假行为的线索。

（二）生态环境主管部门接到有关从业单位或个人涉嫌弄虚作假等相关行为的投诉或举报线索，或接到其他部门移交的问题线索。

第十一条  生态环境主管部门对从业单位或个人涉嫌弄虚作假行为开展调查，包括：

（一）生态环境主管部门可委托第三方专业机构或专家，为从业单位或个人涉嫌弄虚作假行为调查取证工作提供必要的技术支持。

（二）监测机构出具的监测报告涉嫌弄虚作假的，生态环境主管部门依据《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理方法》（环发〔2015〕175号）开展调查。

（三）针对从事土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复方案编制、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理以及相关监测检测、环境监理等活动的从业单位或个人涉嫌弄虚作假行为的调查，包括但不限于以下情形：

（1）伪造访谈记录和地块历史资料；

（2）伪造、篡改布点采样检测数据，如伪造、调换真实土壤样品，伪造、篡改土壤采样时间及原始记录，伪造、篡改监测数据；

（3）出具虚假档案材料，如伪造二次污染防控措施、效果，伪造监理记录，故意隐瞒或造假修复后土壤最终去向，或以不相关项目照片和影像资料等充当支撑材料；

（4）刻意隐瞒、谎报重大环境污染和安全事故；

（5）在接受检查时提供虚假信息或材料。

第十二条  弄虚作假行为的处理处罚

（一）经调查证实监测机构出具的土壤污染状况监测报告弄虚作假的，生态环境主管部门按照《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）有关规定予以处理处罚。

（二）经调查证实从业单位出具虚假报告或方案的，生态环境主管部门应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规，对相关单位或个人予以处理处罚。

（三）经调查证实从业单位或个人在接受检查时弄虚作假的，生态环境主管部门及其环境执法机构、其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规，对相关单位或个人予以处理处罚。

（四）经生态环境主管部门调查证实，报告编制单位违反《中华人民共和国土壤污染防治法》规定，出具虚假报告且情节严重的，禁止从事报告编制业务。报告编制单位的直接负责主管人员和其他直接责任人员十年内禁止从事报告编制业务；构成犯罪的，终身禁止从事报告编制业务。

# 第五章 多方协同监督管理

第十三条  加强政府监管

生态环境主管部门负责辖区内从业单位从事土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复方案编制、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理以及相关监测检测、环境监理等活动的监管，包括：

（一）组织开展本自治区土壤污染风险管控和修复活动的监督管理工作。

（二）建立报告质量评价机制，市级生态环境主管部门每年7月、次年1月份通过官方网站向社会公布当年从业单位的报告评审通过情况，自治区生态环境主管部门每年定期通过官方网站向社会公布从业单位报告评审通过情况。

公布信息包括但不限于以下内容：报告编制单位名称、报告名称、从业单位负责人、项目负责人、评审通过情况（直接通过、通过但需修改、未通过）、年度提交报告总数、年度评审通过率等。

（三）开展报告抽查和施工现场检查，自治区生态环境主管部门每年定期组织专家对辖区内从业单位从事土壤污染风险管控和修复活动进行抽查,并对抽查结果进行通报。

对于从业单位编制的报告，重点审核其规范性和编制质量，可结合技术审查要点中的打分表进行。抽查内容包括但不限于以下内容：报告全文（含附件）、报告审批文件、专家评审材料及其它相关档案资料等。

对于施工现场检查，重点检查公示牌和警示标识设置、施工安全防护措施及二次污染防护措施落实情况等。通过现场走访、人员访谈及资料审核等形式开展，资料审核包括但不限于以下内容：施工组织设计方案、施工日志、施工台账等，涉及污染物外运的还应包括运输单、接收单等。

（四）组织辖区内从业单位或个人涉嫌弄虚作假行为调查。

（五）建立健全投诉举报处理机制，及时受理并处理自治区内从业单位或个人投诉举报事项。

第十四条  加强信用体系建设

按照《中华人民共和国土壤污染防治法》，对从业单位和个人遵守相关法律法规及执业情况，录入全国土壤环境信息平台，纳入信用系统建立信用记录，将违法信息记入社会诚信档案，并纳入全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统向社会公布。

建立失信联合惩戒机制，将从业单位或个人的违法违规、失信信息依法纳入“信用广西”网站，向社会公布，对失信主体实行信用联合惩戒。

第十五条  强化社会监督

（一）任何组织和个人发现从业单位或个人在本自治区涉嫌弄虚作假或违法违规的，可通过信函、传真、邮件、12345政府服务热线或广西壮族自治区生态环境厅微信公众号“广西生态环境”等渠道向生态环境主管部门报告或者举报。

（二）接到举报的部门应当及时进行登记、核实并处理。对实名举报的，相关部门应当反馈处理结果。

（三）接受举报的部门应当为举报人保密。举报内容经查证属实的，应当按照有关规定给予举报人奖励。

第十六条  推进行业自律管理

鼓励行业协会依照国家法律法规探索制定从业单位管理相关行业标准，开展从业单位能力评估，建立从业单位信用管理“黑名单”、“白名单”，推动并完善行业信用体系建设。

# 第六章 附则

第十七条  本办法由广西壮族自治区生态环境厅负责解释。

第十八条  本办法自公布之日起实施。