
附件
2007～2008年公布的强制性清洁生产审核企业进度情况
	序号
	所在市
	重点企业名称
	工作进度
	需做工作

	1 1 
	百色市
(4家)
	广西嘉亿纸业有限公司
	搬迁，工作暂缓
	逐级上报

	2 2 
	
	田东县金荣纸业有限公司
	报告已完成
	待评估

	3 3 
	
	广西劲达兴纸业有限公司
	报告已完成
	待评估

	4 4 
	
	田阳南华纸业有限公司
	报告已完成
	待评估

	5 5 
	崇左市
(1家)
	大新县桂丰制糖有限公司
	报告在修改中
	 

	6 6 
	防城港市
(2家)
	防城港市荣兴纸业有限公司
	12月31日已评估
	按评估意见修改

	7 7 
	
	防城港宏源桨纸有限公司
	已完成评估
	待验收

	8 8 
	桂林市
(1家)
	广西林业荔浦纸业有限公司
	12月30日已评估
	按专家意见修改

	9 9 
	河池市
(4家)
	广西河池金河矿冶公司
	报告已编完
	待评估

	10 10 
	
	金城江成源冶炼厂
	未完成
	尽快完成报告

	11 11 
	
	河池南方有色冶炼有限责任公司
	已评估
	待送材料给厅里

	12 12 
	
	南丹吉朗铟业有限公司
	报告已编完
	待评估

	13 13 
	贺州市
(1家)
	广西贺达纸业有限责任公司
	报告在修改中
	尽快完成报告

	14 14 
	来宾市
(1家)
	柳州华锡集团有限公司来宾冶炼厂
	12月29日已评估
	按专家意见修改

	15 15 
	贵港
(1家)
	贵港红旗纸业有限公司
	报告已完成
	待评估

	16 16 
	柳州市
(5家)
	柳州有色冶炼股份有限公司
	搬迁
	逐级上报

	17 17 
	
	中色集团柳州锌品有限公司
	列为2010年度
	 

	18 18 
	
	广西壮族自治区柳江造纸厂
	12月27号已评估
	按专家意见修改

	19 19 
	
	广西凤糖鹿寨纸业有限公司
	12月27号已评估
	按专家意见修改

	20 20 
	
	广西国发林业造纸有限责任公司
	12月27号已评估
	按专家意见修改

	21 21 
	南宁市
(1家）
	南宁君盈纸业有限公司
	12月20日评估，目前停产
	逐级上报

	22 22 
	钦州市
(2家)
	钦州市大煌糖业有限公司
（现钦州市华驭糖业有限公司）
	12月28日已评估，未通过
	1月10日前送修改报告

	23 23 
	
	浦北县振兴皮革有限公司
	受市场原因，停产
	逐级上报

	24 24 
	玉林市
(2家)
	容县万力造纸有限公司
	报告已编完
	待评估

	25 25 
	
	广西粤景浆纸有限公司
	停产
	逐级上报



