附件1

广西壮族自治区北海生态环境监测中心

技术业务用房项目管理委托服务采购需求

一、服务对象

广西壮族自治区北海生态环境监测中心（甲方）

二、服务提供方

中标供应商（乙方）

三、服务地点

采购人指定北海市地点。

四、服务内容及要求

驻点服务人员需要提供技术业务用房项目管理委托服务的内容及要求如下：

（一）协调解决建设项目设计、监理、施工阶段的相关问题，认真履行施工合同，协助督促工程成本、质量、安全、进度工期的实现。

（二）协助办理建设项目施工阶段有关批件，申办建设项目所需水、电、气、通信、道路等开通、安装手续。

（三）协助办理土地使用权证、规划许可证、建设用地许可证、施工许可证等建设项目全过程相关证件的工作；协助联系政府有关职能部门及相关单位，参加工程质量的检验、专项验收。

（四）协助收集在驻点工作期间建设项目所有报批文件材料，确保项目报批报建手续完备、建设项目档案完整。

（五）完成技术业务用房项目有关的其他工作。

- 服务人员等要求

（一）提供驻点服务人员1名，按国家法定、自治区规定工作日和本中心制度要求实施驻点服务，节假日期间若有工作任务能随叫随到。驻点人员应同时满足下列要求：1.男性，年龄45岁至65岁，身体健康，诚实守信；2.工程项目管理相关专业中专及以上学历；3.监理工程师优先。具有不少于5年建设项目现场管理经验，具备独立管理工程的相关经验。

（二）熟悉建设项目报建相关的法律、法规、政策，熟悉建设施工技术、质量安全等方面的法规、规程。熟悉自然资源、住建、人防等相关政府主管部门的报建程序。

（三）驻点服务人员要遵守本中心保密规定，依法保守工作秘密，并不得做出有损甲方形象的事情及言论。

（四）本项目合同期内驻点人员原则上不得更换，如遇特殊情况无法开展驻点工作（例如：驻点人员辞职），则需中标供应商书面说明后方可更换，更换后的驻点人员资质不能低于竞标时所报驻点人员资质。在合同期内更换驻点人员1次，不扣款；第2次更换驻点人员，扣减合同总金额5%；更换驻点人员超过2次的，甲方有权终止合同并要求乙方退回预付款；因意外或不可抗力原因导致驻点人员无法正常开展工作需更换人员的，经双方协商解决。

（五）要求供应商办理服务人员驻点服务期间，不低于20万元保额的人身意外伤害保险（含猝死）、意外伤害伤残、交通工具意外伤害身故等险种，费用由中标供应商承担，驻点人员在服务期间内发生的各种事故及纠纷，均由供应商处理，并按规定承担相关责任，与甲方无关。

- 报价要求

本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

- 合同签订时间

自通知成交结果发出之日起7个工作日内。

八、合同款支付时间及条件

1.合同签订生效后，预付50%合同款，剩余50%合同款自合同签订之日起6个月后支付。

2.付款条件：中标人提供当次付款等额正规发票和请款函后10个工作日内支付。半年考核结果为合格的，支付剩余合同款；半年考核结果为基本合格的，扣除应付剩余合同款的10%；半年考核结果为不合格的，不支付剩余合同款，解除合同关系。

九、服务期限

合同服务期限1年。