附件

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 叮当等国控水质自动监测站围栏、警示牌安装项目 | 1项 | 一、项目概况 根据中国环境监测总站《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求》（试行）要求，为保障水质自动监测站防护安全，在叮当水质自动监测站房外围安装围栏，在叮当、南岸、老口3个水质自动监测站采水设施附近分别设置警示牌。 二、项目内容：详见附表 三、工作要求： 1、乙方按施工安全规范采取预防措施，确保施工安全，如出现施工人员受伤等安全事故，或致第三人人身、财物损害的，造成的损失由乙方承担。 2、施工中产生的所有垃圾等均由乙方进行清理。乙方施工时要对施工前、施工中、施工后的场景进行拍照，并将照片供给甲方，以便竣工验收。 四、其他要求 所提交报价只能一次报出不得更改，报价应包含采购所有费用。经对比，以满足采购方采购需求且报价最低原则确定服务供应商，签订采购合同。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1、报价要求 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括： （1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）验收及专家评估费用等。 （4）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2、项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：合同签订之日起2周内完成 （2）服务地点：叮当、南岸、老口水质自动监测站 3、服务交付时间及交付地点 （1）交付时间：合同签订之日起2周内完成 （2）交付地点：叮当、南岸、老口水质自动监测站 4、付款条件 合同签订之日起7个工作日内支付合同款的70%；通过采购人组织的成果验收后7个工作日内支付项目合同余款。付款前成交供应商先开具增值税普通发票给采购人。 5、其他要求 （1）合同签订后供应商不得随意调整价格。如随意变更价格，采购人有权取消或终止合同。 （2）合同签订后，乙方进场实施2周内完成约定工程量的所有改造工作，如因特殊情况不能完成，应提交文字说明并承诺完成时限并加盖公章。如无特殊情况不完成的，采购人有权取消或终止合同。 |  |  |