2021年度广西土壤污染防治重点

工作实施计划

2021年是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。为深入贯彻习近平生态文明思想，落实好《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》以及2021年全国生态环境保护工作会议要求，持续完成《土壤污染防治行动计划》《广西土壤污染防治工作方案》相关目标任务，打好“升级版”净土保卫战，特制定本计划。

# 目标指标

坚持以保障农产品质量安全和坚决遏制土壤污染事故发生为底线目标，到2021年末，实现年度农用地安全利用和严格管控面积达到国家考核要求，污染地块安全利用率达到95%以上。

# 重点任务

## 加大土壤污染详查范畴和成果应用

1．持续开展重点行业企业用地土壤污染状况调查。完成重点行业企业用地土壤污染状况调查总体成果集成工作，并按照全国土壤详查办要求和时限，及时将成果数据、技术报告、图件等材料上报生态环境部。结合现有数据基础，深入分析广西工业企业特征，继续开展典型行业土壤污染状况调查，进一步对73类行业以外的典型行业用地及周边耕地及重点药材生产基地进行土壤污染状况调查。（自治区生态环境厅牵头，自治区农业农村厅、自然资源厅、地矿局等参与，各市县（市、区）人民政府负责落实，以下均需地方各级人民政府落实，不再列出）。

2．加大土壤污染状况详查成果应用。综合考虑地形地貌、土地利用、土壤类型、气候条件等因素，以土壤有机质、容重、有机碳、碳氮比、酸度、重金属、微生物群落和无脊椎动物等为监测指标，开展土壤生态环境调查试点工作。基于农用地土壤污染状况详查结果，加快完成耕地土壤污染成因排查和分析试点工作，组织开展土壤重金属高背景区加密调查工作，推进农用地分类划定成果落地应用。利用企业用地调查成果，加强在产企业的土壤污染风险防控，督促企业落实好主体责任；推进无主中高风险企业用地的风险管控或治理修复工作。（自治区生态环境厅、农业农村厅牵头，自治区自然资源厅、住房城乡建设厅、卫生健康委、粮食和储备局、地矿局等参与）。

## 持续狠抓土壤污染源头风险管控

1．强力抓好涉重金属企业污染管控。动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，严格落实重点行业重点重金属污染物排放总量控制制度，坚持“减量置换”或“等量置换”，推进实施减排工程，优化涉重金属行业的空间布局。聚焦重有色金属采选、冶炼行业，引导和支持企业实施绿色化提标改造；推进在矿产资源开发活动集中区域的涉重金属重点行业企业执行重点重金属和颗粒物等污染物特别排放限值；持续推进电镀、皮革、铅蓄电池等重点行业企业入园。（自治区生态环境厅牵头，自治区发展改革委、工业和信息化厅、市场监管局等参与）

2．持续开展涉镉污染源排查整治工作。根据重点排污单位筛选原则，将涉镉等重金属重点行业企业纳入大气、水或土壤环境重点排污单位名录。本着“边治边查，以治为主”原则，持续开展耕地周边涉镉等重金属污染源排查，划定重点区域，建立污染源整治清单，制定整治方案并限时推进整改工作，2020年及以前纳入整治清单的问题原则上应当在2021年底前完成整治销号，各设区市生态环境主管部门在整治完成后1个月内向自治区生态环境厅提交经验总结报告，做到“整治一个、销号一个、总结一个”。（自治区生态环境厅牵头，自治区农业农村厅、粮食和储备局、自然资源厅、工业和信息化厅等参与）

3．逐步消除历史重金属污染问题影响。组织开展尾矿库、矿坑窿口、采矿废石堆场、冶炼废渣堆场等环境风险隐患排查，基本摸清污染分布、污染程度和风险水平。持续推进《广西重金属污染突出问题整治工作方案》落实，按时完成中央环境保护督察等涉重污染问题整改，到2021年底，历史遗留砒霜厂旧址、铅锌矿区历史遗留废旧窿口、废渣、尾矿库、污染耕地等重金属污染风险管控项目完成率达到95%以上。（自治区生态环境厅牵头，自治区自然资源厅、农业农村厅、应急厅、工业和信息化厅等参与）

4．依法严管土壤污染重点监管单位。各市应于6月前公布2021年度土壤污染重点监管单位名录，并依法对土壤开展定期监测，落实监测与信息公开责任。督促重点监管单位按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求于2021年底前完成土壤污染隐患排查工作；规范做好设施、设备或者建筑物拆除的土壤污染防治工作方案备案与实施；并按国家要求于每季度结束后3日内将进展情况报送自治区生态环境厅汇总。（自治区生态环境厅牵头，自治区工业和信息化厅、住房城乡建设厅等参与）

5．不断强化固体废物环境管理。持续开展社会源废矿物油、废铅酸蓄电池污染排查整治，制定《广西危险废物集中处置设施建设规划》，统筹推进固体废物处置能力布局与建设，加强危险废物产生、转移、贮存和利用处置全过程监管，严肃查处涉固体废物污染环境、非法转移倾倒、洋垃圾走私违法行为，全面禁止洋垃圾入境，推进无废城市试点建设。全面完成《广西危险废物专项整治三年行动实施方案》《关于落实危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力提升的工作措施》《广西壮族自治区工业固体废物堆存场所环境污染整治工作方案》等年度工作任务，提升固体废物危险废物信息化监管能力、危险废物利用处置能力和固体废物环境风险防范能力。（自治区生态环境厅、公安厅、交通运输厅、住房城乡建设厅、商务厅、南宁海关及广西海事局分别牵头，自治区发展改革委、工业和信息化厅等参与）

6．继续加强农业面源污染防治。制定化肥农药减量增效年度工作指导意见，指导各地做好化肥农药减量增效工作，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术，持续开展测土配方施肥推广工作。产粮大县和所有蔬菜产业重点县继续做好农药包装废弃物回收处理工作。（自治区农业农村厅牵头，自治区生态环境厅、粮食和储备局、农垦集团等参与）

7．开展非正规垃圾堆放点排查整治工作。按照“一处一策”原则，持续开展非正规垃圾堆放点排查整治工作，严格全流程管理，持续做好整治后续管理。全面遏制城镇垃圾、工业固体废物违法违规向农村地区转移问题。（自治区住房城乡建设厅牵头，自治区生态环境厅、农业农村厅等参与）

## 扎实落实农用地分类管理

1．巩固提升耕地土壤环境质量。坚持最严格的耕地保护制度，强化国土空间规划和用途管控，落实永久基本农田等空间管控边界。在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。加大优先保护类耕地保护力度，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。（自治区自然资源厅、农业农村厅牵头，自治区生态环境厅、粮食和储备局、农垦集团等参与）

2．持续推进耕地安全利用。制定“十四五”耕地安全利用方案及各年度工作计划，以县（市、区）为单位全面推进落实。总结农用地安全利用与修复技术模式，持续推进受污染耕地安全利用，推广应用品种替代、水肥调控、土壤调理等技术，推进耕地安全利用工作开展。（自治区农业农村厅牵头，自治区自然资源厅、生态环境厅、粮食和储备局、农垦集团等参与）

3．落实严格管控类耕地种植结构调整或退耕还林还草。将土壤重金属污染严重、农产品重金属超标问题突出的耕地，纳入严格管控类耕地管理。开展严格管控类耕地特定农产品严格管控区域划定工作，严禁种植特定食用农产品；鼓励采取种植结构调整、退耕还林还草等措施，推进严格管控类耕地安全利用。（自治区农业农村厅、林业局牵头，自治区发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、粮食和储备局、农垦集团等参与）

## 深化建设用地土壤环境管理

1．开展土壤污染状况调查评估。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估工作。进一步排查辖区疑似污染地块，动态更新疑似污染地块名单，督促土壤污染责任人或土地使用权人限时开展土壤污染状况调查。（自治区生态环境厅牵头，自治区自然资源厅、工业和信息化厅、住房城乡建设厅等参与）

2．依法发布建设用地土壤污染风险管控和修复名录。及时将有土壤污染风险的建设用地地块纳入全国土壤环境管理信息系统，督促土壤污染责任人或土地使用权人及时上传各环节材料。按照《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》规范开展评审工作。动态更新2021年度广西建设用地土壤污染风险管控和修复名录，依法向社会公开。（自治区生态环境厅、自然资源厅牵头）

3．严格建设用地准入管理。列入广西建设用地土壤污染风险管控和修复名录未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。未依法完成土壤污染状况调查评估的地块，杜绝进入用地程序。设区市自然资源主管部门会同生态环境主管部门根据地方实际制定建设用地再开发利用准入管理机制，采取“净土收储”“净土供应”“净土开发”或“环境修复+开发建设”等模式，严格受污染地块用途管制，落实准入管理要求。（自治区自然资源厅牵头，自治区生态环境厅、住房城乡建设厅等参与）

4．落实暂不开发利用污染地块环境风险管控。县级相关行政主管部门根据污染地块名录确定暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块。设区市生态环境主管部门制定2021年度暂不开发利用污染地块风险管控计划，明确管控的目标、任务和措施，并督促相关责任主体编制污染地块环境风险管控方案，向社会公开并实施。（自治区生态环境厅牵头，自治区自然资源厅、住房城乡建设厅等参与）

5．强化从业单位和个人管理。建设用地土壤污染状况调查报告评审部门应当每半年将报告评审通过情况在其网站进行公开；建设用地土壤污染风险评估、风险管控效果评估、修复效果评估等报告评审部门于次年1月将2021年度报告评审通过情况在其网站进行公开。设区市以上生态环境主管部门会同自然资源主管部门对辖区内土壤污染风险管控和修复活动的相关报告或施工现场进行抽查检查，并对抽查结果进行通报，加强从业单位管理，推动土壤修复产业健康发展。（自治区生态环境厅牵头，自治区自然资源厅等参与）

## 实施土壤污染风险管控与治理修复工程

1．继续推进土壤污染防治先行区建设。抓好河池市国家土壤污染防治先行区和柳州市自治区土壤污染防治先行区年度任务实施，因地制宜在土壤污染预防、风险管控、治理与修复、监管能力等方面进行探索实践，总结形成示范模式，确保土壤环境风险得到有效管控，土壤生态环境管理制度创新成效显现。河池市要进一步强化中央土壤污染防治专项资金项目管理经验与实施成效的总结，形成可借鉴、易推广的典型案例；实施废弃矿山综合整治和生态修复，管控矿区酸性废水污染土壤的环境风险；开展重金属高背景区耕地土壤—农产品加密协同调查试点项目，分区分类建立完善农作物种植推荐清单。柳州市要深化土壤环境背景值专项调查与重点生态功能区土壤环境调查成果的衔接；强化土壤污染防治源头管控力度，探索建立重点行业土壤污染监管体系；启动污染土壤无害化处置中心建设，建立规模化污染土壤“修复工厂”试点；加快推动土壤污染防治基金运营，发挥政府性资金的引导作用和激励功能，探索多元化的土壤环境治理资金投入模式以及基金运作管理经验。（河池市人民政府与柳州市人民政府按职责分别牵头，自治区相关部门参与配合）

2．扎实推进一批土壤污染防治项目实施。积极做好土壤污染防治项目储备库建设，结合土壤污染防治攻坚任务重点，统筹谋划项目，加强项目投资论证，提高项目储备质量，实现项目储备常态化、制度化。组织实施约60个建设用地土壤污染风险管控和修复项目、农用地安全利用项目和土壤污染源头防控项目，力争项目开工率达到100%。（各相关市人民政府牵头，自治区生态环境厅、财政厅、农业农村厅、自然资源厅等参与）

3．认真做好中央土壤专项资金问题整改。落实生态环保资金审计和中央土壤污染防治专项资金绩效评价发现问题整改工作，并举一反三，开展自查自纠。加强项目实施监督力度和资金使用绩效管理，提高资金执行率，力争到2021年底，2018年及以前获得中央土壤污染防治专项资金支持的项目全面完成，资金执行率达到100%；2019年和2020年获得资金支持的项目到第二季度末全部实现开工建设，到第四季度末资金执行率达到90%以上；2021年获得资金支持的项目到第二季度末全部实现开工建设，到第四季度末资金执行率达到50%以上。（自治区生态环境厅牵头，自治区财政厅、农业农村厅、审计厅等参与）

## 推进地下水污染防治工作开展

科学制定广西地下水污染防治“十四五”规划，有序推动地下水污染源源头防控、地下水环境监测能力提升、地下水污染防治分区、地下水和地表水以及土壤协同治理修复等重点工作开展。持续开展废弃井风险排查，完成典型废弃井及周边地下水污染现状调查和风险评估，建立广西废弃井封井回填名单。启动重点化工园区地下水环境状况调查评估工作，摸清化工园区地下水环境状况和监管水平，评估园区地下水环境风险，并结合区域整体发展布局和规划，识别地下水环境风险与管控重点。加强地下水污染防治项目储备库建设，各地要结合地下水环境现状，重点围绕集中式饮用水水源和污染源周边组织开展地下水环境状况调查评估工作，谋划一批地下水污染防控与修复项目。加快推进河池市典型地下水污染源防渗改造和藤县集中式地下水水源地污染防治试点工程实施。（自治区生态环境厅、河池市人民政府、梧州市人民政府按职责牵头，自治区自然资源厅、水利厅、农业农村厅等参与）

## 持续强化土壤生态环境监管能力建设

1．持续提高基层土壤生态环境监管能力。完善自治区级土壤环境质量监测网络建设，并完成年度国家土壤环境监测网点位例行监测。在产粮（油）大县、耕地重金属污染问题突出的地区，建立1—2个土壤生态环境长期观测研究试点基地，加强农产品产地土壤环境监测。结合全区环境监测机构标准化建设要求，支持一批土壤环境监测能力建设项目，加强基层土壤环境管理人员配备，强化技术培训，建立土壤环境执法工作机制，依法将土壤污染防治相关工作纳入日常执法内容，开展“双随机一公开”执法检查，提升土壤环境监管与执法能力。（自治区生态环境厅、农业农村厅负责）

2．进一步完善土壤生态环境监管制度建设。加快推进《广西壮族自治区土壤污染防治条例》印发实施。制定并实施《广西壮族自治区土壤污染防治“十四五”规划》。结合地方实际，研究制定土壤污染风险管控和修复相关标准规范、农用地转建设用地土壤污染状况调查工作指引、建设用地土壤污染风险管控和修复相关活动技术审查要点及从业单位管理办法等管理文件。（自治区生态环境厅牵头，自治区农业农村厅、自然资源厅等参与）。

3．继续加大土壤污染防治科学技术攻关力度。大力支持核心关键技术研发和转化应用，推动开展重金属污染农田安全利用、有色金属采选、冶炼等重金属污染源头控制等关键技术研究及示范；开展赤泥、电解锰渣综合利用方法研究，在百色市建立赤泥应用于路基材料的试点示范工程，在崇左市建立电解锰渣作为地面回填和地下回填材料的试点示范工程，破解赤泥、电解锰渣综合利用技术难题。鼓励企业、高校和科研院所开展技术创新，研发推广适合我区的土壤、地下水污染治理技术和装备。（自治区科技厅、农业农村厅、生态环境厅按职责牵头，自治区工业和信息化厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、自然资源厅等参与）

## 强化落实各方责任与公众参与

一是加强部门协调配合。各级生态环境、自然资源、住房城乡建设、水利、农业农村等部门要建立土壤污染防治信息共享机制和工作协调机制。自治区有关部门要按照职责分工，协同做好年度土壤污染防治重点工作，各相关任务牵头部门每季度末的5个工作日内，要将本季度相应的工作进展情况推送自治区生态环境厅。二是依法公开信息。将从事土壤污染状况调查、风险评估、风险管控、修复、效果评估、后期管理等活动的单位和个人的执业情况，纳入信用系统建立信用记录，将第三方机构治理与修复效果评估结果向社会公开。各市委托第三方机构对行政区域内各县（市、区）“十三五”期间开展土壤污染治理与修复效果进行综合评估，结果向社会公开。三是加强宣传教育。加强《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规宣传解读，将土壤污染防治培训纳入党政领导干部培训，对重点监管单位负责人进行问卷调查，开展各种不同形式的土壤环境宣传教育，营造保护土壤环境的良好社会氛围。（自治区生态环境厅牵头，自治区污染防治攻坚战领导小组成员单位等按职责参与）

# 工作要求

## 加强组织领导

各市、县（市、区）人民政府是实施土壤污染防治工作的责任主体，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，进一步完善土壤污染防治工作政府协调推进机制，组织制定具体工作方案，不断完善政策措施，加大资金投入，定期研究解决重大土壤污染问题。

## 落实相关责任

各相关部门要进一步督促企事业单位加强内部管理，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。纳入土壤污染重点监管单位名录的，定期公开用地土壤环境质量、重点污染物排放和治理等情况。造成土壤污染的，应依法追究其相应法律责任。

## 加大资金投入

督促污染土壤的责任主体切实承担土壤污染治理修复的经济责任；责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承担相关责任。不断创新投融资模式，加快推动土壤污染防治基金投入运行，拓宽土壤治理与修复工作的资金来源，积极落实各级政府环保投入责任，做好项目资金保障工作。

## 强化责任考核

切实落实党政同责、一岗双责。根据各级人民政府签订的土壤污染防治目标责任书、相关方案、规划计划，分解落实目标任务。开展设区市土壤污染防治工作实施情况评估考核，并将考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。加强问责问效，对各市县项目建设及整改情况进行评估，对工作成效好的市县予以通报表扬，对工作进展滞后的地区进行通报批评，将评估结果作为土壤污染防治专项资金安排的依据。