附件1

广西水污染防治2021年度工作计划

2021年是“十四五”开局之年，为巩固水污染防治攻坚成效，统筹推进水资源水生态水环境系统治理，切实保障我区水环境质量，编制实施本计划。

# 一、总体要求

以习近平生态文明思想为指引，贯彻实施《水污染防治行动计划》、《广西水污染防治行动计划工作方案》，以改善和保持水环境质量为核心，分解落实重点任务，突出阶段性工作重点与工作目标，明确各级政府及相关部门责任，统筹部署2021年水污染防治各项工作，系统推进我区水污染防治、水生态保护和水资源管理，确保各项工作顺利完成，达到水污染防治考核各项目标要求。

# 二、水质目标

2021年，115个国考断面水质优良（达到或好于Ⅲ类）比例达到国家考核要求，88个区考断面水质达到自治区考核目标要求（各断面水质考核目标待国家考核目标确定后另行下达）；巩固全区城市黑臭水体治理成效，确保长制久清；全区地级城市集中式饮用水水源水质达到或好于Ⅲ类比例不低于97.1%，县级城市集中式饮用水水源水质达到或好于Ⅲ类比例不低于90%。

三、2021年度工作任务

按照《水污染防治行动计划》、《广西水污染防治行动计划工作方案》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》以及自治区党委、政府关于水生态环境保护相关工作部署，开展水污染防治工作，具体工作参照《2021年重点工作任务清单》（附件1）。

# 四、任务落实

各设区市人民政府对本行政区域内的水生态环境保护工作负总责，根据各地实际情况和部门职责确定牵头单位、配合单位、责任单位，落实本实施方案各项工作任务，确保本行政区域内的地表水、集中式饮用水、水功能区、黑臭水体治理等达到年度目标要求。各牵头单位和配合单位依据《2021年重点工作任务清单》加强指导，密切配合，形成强大合力，全力推进各项工作任务实施。

# 五、组织保障

自治区生态环境厅加强统一指导、协调和监督，及时向自治区人民政府报告工作进展。将水环境质量目标完成情况纳入自治区污染防治攻坚战成效考核。对工作成效突出的设区市和有关部门予以通报表扬；对工作落实不力、成效差的予以通报批评。

附件：1．2021年重点工作任务清单

2．地级城市集中式饮用水水源考核表

3．县级城市集中式饮用水水源考核表

4．未完成污水集中处理设施建设的工业集聚区名单

5．2021年国家级水功能区监测评价名单

6．2021年自治区级水功能区监测评价名单

# 附件1

# 2021年重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 任务内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防治任务 |
| （一）工业污染防治类任务 |
|  | 加强散乱污企业 整治 | 全面排查不符合产业政策和规划布局、违法违规生产经营、污染物不能达标排放的工业企业，采取“关停取缔一批、整合搬迁一批、整改提升一批”等措施，实施分类整治。 | 自治区生态环境厅 自治区工业和信息化厅 | 自治区发展改革委 自治区自然资源厅 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  | 集中治理工业集聚区水污染 | 已建成工业集聚区集中式污水处理设施确保稳定运行、出水达标排放。未建成工业集聚区集中式污水处理设施加快建设进度（尚未完成污水集中处理设施建设的工业集聚区名单见附件4）。 | 自治区生态环境厅 | 自治区住房城乡建设厅、自治区科技厅、自治区工业和信息化厅、自治区商务厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 按要求对现场监控设施运行情况进行监督检查，并在网站公开检查情况。 | 自治区生态环境厅 | 自治区住房城乡建设厅、自治区工业和信息化厅、自治区科技厅、自治区商务厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
| （二）城镇生活污染防治类任务 |
|  | 加快城镇污水处理设施建设与改造 | 到2021年底，全区城市生活污水平均集中收集率达到45%，其中，桂林、北海市城市生活污水集中收集率不低于80%，南宁、钦州、玉林市城市生活污水集中收集率达到60%，柳州、梧州、防城港、贵港和来宾市生活污水集中收集率达到50%，百色、贺州、河池和崇左市生活污水集中收集率达到30%；县级市中，荔浦、东兴市生活污水集中收集率达到50%，岑溪、桂平、北流、靖西、合山、凭祥市生活污水集中收集率达到30%。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区生态环境厅等 | 相关设区市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 已完成建设的镇级污水处理厂，建成运营第一年污水处理负荷率达到30%、第二年达到50%、第三年达到70%。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区生态环境厅等 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
|  | 全面加强配套管网建设 | 到2021年底，全区污水处理设施及配套管网逐渐完善，城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区基本消除，城市生活污水处理厂进水BOD浓度得到显著提高。其中南宁、桂林、梧州、北海、贵港、来宾市的城市生活污水处理厂平均进水BOD浓度不低于100mg/L，柳州、防城港、钦州、玉林、百色、河池、贺州、崇左市的城市生活污水处理厂平均进水BOD浓度不低于80mg/L；县级市的城市生活污水处理厂平均进水BOD浓度不低于80mg/L。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区生态环境厅等 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
|  | 推进污泥处理处置 | 所有城镇污水处理设施污泥按照相关规定进行无害化处理处置。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区生态环境厅 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
| （三）农业农村污染防治类任务 |
|  | 防治畜禽养殖污染 | 加强畜禽养殖监督管理，推行生态养殖，有序指导生猪养殖布局优化和方式转变。深入推进畜禽粪污资源化利用，指导大型规模养殖场建立粪肥还田计划和粪肥施用台账；加大对地表水质量未达标支流流域生猪养殖污染排查治理力度；继续推进畜禽规模养殖场生态认证。 | 自治区农业农村厅、自治区生态环境厅 |  | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  | 加快农村环境综合整治 | 开展农村生活污水和农村黑臭水体治理。清理农村生活垃圾，健全农村生活垃圾处理体系，有条件的地方基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，村庄内垃圾不乱堆乱放。 | 自治区生态环境厅、自治区住房城乡建设 | 自治区农业农村厅、自治区水利厅等 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
| （四）船舶、港口污染防治类任务 |
|  | 积极治理船舶污染 | 建立运行船舶污染物排放、接收、转运、处置联合监管制度，保障港口船舶污染物接收、转运及处置设施运转良好。超过使用年限的船舶不得运营。2018年新投入使用的沿海船舶、2021年新投入使用的内河船舶应符合《船舶水污染物排放控制标准》（GB 3552-2018）等相关环境保护标准。 | 广西海事局、自治区生态环境厅、自治区交通运输厅 | 自治区住房城乡建设厅 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  | 增强港口码头污染防治能力 | 提高港口、码头、装卸站污水垃圾处理处置能力，规范含油污水、化学品洗舱水等接收处置。 | 自治区交通运输厅 | 广西海事局、自治区生态环境厅 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
| （五）水环境风险防控类任务 |
|  | 防范环境风险 | 按照《广西壮族自治区水污染防治条例》要求，制定县级以上城市水污染事故应急预案，防范水污染风险。 | 自治区生态环境厅 | 自治区水利厅 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 开展集中式饮用水水源地河流及重要河流“南阳实践”推广工作，制定实施重点河流环境应急“一河一策一图”。 | 自治区生态环境厅 | 自治区水利厅、自治区交通运输厅、自治区自然资源厅 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 加强与粤湘滇黔4省交流与协作，开展跨省（区）流域上下游突发水污染事件联防联控工作。 | 自治区生态环境厅 | 自治区应急厅 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
|  | 评估现有化学物质健康风险 | 对辖区范围内饮用水水体中化学物质健康风险进行科学评估。 | 自治区卫生健康委 | 自治区生态环境厅、自治区水利厅、自治区住房城乡建设厅 | 各设区市人民政府 | 全年 |
| （六）经济结构转型升级类任务 |
|  | 调整产业结构 | 严格环境准入。水质不能稳定达标的区域禁止建设新增相应不达标污染物指标排放量的项目,已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案,加快调整发展规划和产业结构。 | 自治区生态环境厅 | 自治区工业和信息化厅 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  | 推进循环发展 | 组织筛选具有经济效益的节水治污技术和示范项目，并重点支持和推动。 | 自治区科技厅 | 自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区能源局、自治区水利厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 严格钢铁、火电、化工、制浆造纸、冶炼、印染等建设项目水资源论证，具备再生水使用条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。 | 自治区水利厅 |  | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 按照《关于推进污水资源化利用的指导意见》等相关文件要求，尽快制定出台我区污水资源化利用实施意见。 | 自治区发展改革委 | 自治区工业和信息化厅、自治区生态环境厅、自治区住房城乡建设厅、自治区农业农村厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 新增7个地级以上城市达到《城市节水评价标准》II级及以上要求，符合要求的城市比例累计达到70%以上；已获得自治区级以上“节水型城市”的南宁、桂林、北海3市要逐步提高再生水利用率。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区生态环境厅、自治区水利厅等 | 相关设区市人民政府 | 年底前 |
| （七）水资源节约类任务 |
|  | 控制用水总量 | 实行最严格水资源管理制度，到2021年，全区用水总量控制在309.5亿立方米以内。 | 自治区水利厅 | 自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区住房城乡建设厅、自治区农业农村厅等 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
|  | 提高用水效率 | 抓好工业节水。执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，指导各设区市制定高耗水工艺和装备淘汰工作方案并督促各市分年度实施，健全高耗水行业取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。 | 自治区工业和信息化厅、自治区水利厅 | 自治区发展改革委、自治区住房城乡建设厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 加强对企业执行用水定额情况的监管，日取水量在1万立方米以上的取用水重点监控企业每3年必须开展一次企业水平衡测试。 | 自治区水利厅 | 自治区发展改革委、自治区住房城乡建设厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 对公共供水管网进行更新改造，对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，2021年全区公共供水管网漏损率控制在10%以内。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区水利厅等 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理，按年度统计用水情况。 | 自治区水利厅 |  | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 禁止生产不符合节水标准的产品、设备，强化使用水表的依法检定。 | 自治区市场监管局、自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区水利厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 限期淘汰各设区市建成区公共建筑中不符合节水标准的生活用水器具。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、自治区水利厅、自治区市场监管局等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  | 2020年， | 2021年，全区农田有效灌溉面积达到2580万亩，节水灌溉面积达到1758万亩。 | 自治区水利厅 | 自治区农业农村厅、自治区发展改革委等 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 加大农业节水力度，农业灌溉水利用系数较上年提高0.004以上，全区农田灌溉水有效利用系数达到0.513以上。 | 自治区水利厅 | 自治区农业农村厅、自治区发展改革委等 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 开展万元国内生产总值用水量指标等用水效率评估，把节水目标任务完成情况纳入各级人民政府政绩考核，结合最严格水资源管理制度考核工作，年底实施考核。到2021年，全区万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家考核要求。 | 自治区水利厅 | 自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区住房城乡建设厅、自治区农业农村厅、自治区生态环境厅、自治区市场监管局等 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
| （八）重点流域污染防治类任务 |
|  | 加强入河排污口 监管 | 加强入河排污口监管。对规模以上、未安装在线监测设备的入河排污口上、下半年各开展一次监督性监测，对排放超标的排污口进行整治。积极开展入河排污口“查、测、溯、治”工作，建立入河排污口名录，制定整治实施方案。 | 自治区生态环境厅 | 自治区工业和信息化厅、自治区住房城乡建设厅、自治区农业农村厅等 | 相关设区市人民政府 | 年底前 |
|  | 加强水功能区管理 | 加强水功能区管理，建立水功能区监测与考核机制。按照2021年我区重要水功能区监测评价名录（附件5、附件6）开展全区228个国家级水功能区、75个自治区级水功能区水质监测，监测频次为每月1次，采用年均值评价。2021年，各设区市主要江河水库水功能区水质达标率目标分别为：南宁90.5%、柳州92.5%、桂林92.5%、梧州92.5%、北海92.5%、防城港90.5%、钦州86.4%、贵港92.5%、玉林86.4%、百色90.5%、贺州90.5%、河池 90.5%、来宾92.5%、崇左92.5%。 | 自治区生态环境厅 | 自治区水利厅 | 相关设区市人民政府 | 年底前 |
|  | 加强水生态保护 | 开展水生态监测。积极开展重点湖库和重点流域水生态健康、水生生物多样性等调查评估。 | 自治区水利厅、自治区生态环境厅 | 自治区农业农村厅 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 开展大王滩水库、玫瑰湖、武思江水库、平龙水库、钦江、大榄江等河湖缓冲带生态修复。 | 自治区生态环境厅 | 自治区水利厅 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 加强青狮潭水库、龟石水库、龙岩滩水库、大王滩水库、洪潮江水库、合浦水库等重点湖库水生态保护，控制富营养化水平。 | 自治区生态环境厅 | 自治区水利厅 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 加强水利工程调度，实施水系连通工程，落实《关于印发广西生态流量保障工作方案及自治区级生态流量保障重点河湖名录（第一批）的通知》要求，贯彻实施西江、柳江、郁江、桂江、洛清江、明江、茅岭江生态流量保障实施方案，保障重点河湖生态流量。 | 自治区水利厅 | 自治区生态环境厅 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
|  | 加强跨国界河流监控 | 加强北仑河、平而河、归春河和水口河等跨国界河流水质状况监控。 | 自治区生态环境厅 | 自治区应急厅、自治区外事办 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
|  | 加强南康江流域水环境综合治理 | 加强流域养殖污染源、企业污染源排查整治和河道垃圾清理，持续开展流域综合整治工作，确保水质稳定达标。 | 自治区生态环境厅、自治区农业农村厅、自治区水利厅 |  | 北海市人民政府 | 全年 |
|  |  | 提高南康镇污水收集率，南康镇污水处理厂负荷率达到70%以上。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区生态环境厅 | 北海市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 推进农业农村环境综合整治，加强已建成污水处理设施运行监管，实现稳定达标排放。 | 自治区生态环境厅 | 自治区农业农村厅 | 北海市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 实施南康江流域水生态环境保护工程项目。 | 自治区生态环境厅 | 自治区水利厅 | 北海市人民政府 | 全年 |
|  | 加强大风江流域水环境综合治理 | 持续推进大风江流域水环境综合整治，加强养殖污染源排查整治，严禁养殖废水直排入江，对严重污染水质的养殖点坚决取缔并防止反弹。 | 自治区生态环境厅、自治区农业农村厅 |  | 钦州市人民政府 | 全年 |
|  |  | 提高那丽镇、伯劳镇、东场镇、犀牛脚镇污水收集率，镇级污水处理厂负荷率达到70%以上。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区生态环境厅 | 钦州市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 开展农村生活水污染治理，实施钦南区、灵山县农村生活污水处理设施建设（大风江片区）项目，已建成农村生活污水处理设施稳定达标排放。 | 自治区生态环境厅 |  | 钦州市人民政府 | 全年 |
|  | 加强北流河流域水环境综合治理 | 开展支流义昌江流域综合整治工作，加强矿山稀土开采监管，加大稀土矿区盗采打击力度，对矿山开采废水进行处理。推进义昌江流域岑溪市第二污水处理厂及其配套管网扩建工程，实施岑溪市樟木大桥至归义方向段污水管网工程项目，确保城区生活污水集中收集处理，杜绝直排。 | 自治区生态环境厅、自治区自然资源厅、自治区住房城乡建设厅 |  | 梧州市人民政府 | 全年 |
|  |  | 加强流域养殖污染源排查整治和河道垃圾清理，持续开展黄华江等支流综合整治工作，确保水质稳定达标。 | 自治区生态环境厅、自治区水利厅、自治区农业农村厅 |  | 梧州、玉林市人民政府 | 全年 |
|  |  | 加强城市生活污染源治理，完善流域污水处理厂和配套管网建设。2021年，流域内北流市、岑溪市污水处理厂污水处理率达到95%以上，污水集中收集率达到30%，进水BOD浓度达到80mg/L以上；流域镇级污水处理厂运营第一年污水负荷率达到30%、第二年达到50%、第三年达到70%以上。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区生态环境厅 | 梧州、玉林市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 加大流域内工业园区污水处理设施监管力度，广西北流日用陶瓷工业园区、岑溪市工业集聚区污水处理厂要稳定运行、出水达标排放。 | 自治区生态环境厅 |  | 梧州、玉林市人民政府 | 全年 |
|  |  | 开展农村生活水污染治理，提高农村生活污水处理率，已建成农村生活污水处理设施稳定达标排放。 | 自治区生态环境厅 |  | 梧州、玉林市人民政府 | 全年 |
|  | 加强下雷河流域水环境综合治理 | 加强工业污染防治，开展湖润镇锰工业园区污染治理，督促涉锰企业进行污染整治，重点开展锰渣场综合整治，确保渗滤液处理设施稳定运行，达标排放。 | 自治区生态环境厅、自治区自然资源厅 | 自治区工业和信息化厅 | 百色市人民政府 | 全年 |
|  |  | 加强流域尾矿库安全监管和闭库验收工作。 | 自治区应急厅 |  | 百色市人民政府 | 全年 |
|  |  | 加强城镇生活污染源治理，完善流域湖润镇污水收集管网，加快武平镇污水处理厂投产运行。2021年，流域内弄欣屯污水接入湖润镇污水处理厂处理，湖润镇污水处理厂负荷率达到70%以上，武平镇污水处理厂负荷率达到50%以上。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区生态环境厅 | 百色市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 加强农村生活污水处理，推进污水处理设施建设，加强设施监管，实现稳定达标排放。 | 自治区生态环境厅 |  | 百色市人民政府 | 全年 |
|  | 加强东安江流域水环境综合治理 | 开展流域综合整治工作，加强河道采砂监管，禁止非法采砂。 | 自治区生态环境厅、自治区水利厅 | 自治区自然资源厅 | 梧州市人民政府 | 全年 |
|  |  | 加强城镇生活污染源治理，完善流域苍梧县污水收集管网，开展苍梧县新县城污水处理厂建设工作，流域镇级污水处理厂运营第一年污水处理负荷率达到30%、第二年达到50%、第三年达到70%。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区生态环境厅 | 梧州市人民政府 | 年底前 |
|  |  | 加快沿江村屯污水处理设施建设，加强设施监管，实现稳定达标排放。 | 自治区生态环境厅 |  | 梧州市人民政府 | 全年 |
| （九）水生态环境保护类任务 |
|  | 保障饮用水水源 安全 | 地方各级人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源（自治区生态环境厅牵头）、供水厂出水（自治区住房城乡建设厅、自治区水利厅牵头）和用户水龙头水质（自治区卫生健康委牵头）等饮水安全状况，所有县级及以上城市应每季度第一个月20日前向社会公开上一季度饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质状况。 | 自治区生态环境厅、自治区住房城乡建设厅、自治区水利厅、自治区卫生健康委 |  | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 对辖区内的城市、县（市）城区生活饮用水（包括市政供水和二次供水）末梢水设立监测点进行水质卫生监测。 | 自治区卫生健康委 | 自治区发展改革委、自治区水利厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 按照《集中式饮用水水源地规范化环境保护技术要求》，巩固县级及以上城市集中式饮用水水源地规范化建设成果，开展千吨万人集中式饮用水水源地规范化建设，稳步推进农村饮用水水源地环境问题排查整治，加强农村饮用水水源保护。 | 自治区生态环境厅 | 自治区发展改革委、自治区住房城乡建设厅、自治区水利厅、自治区卫生健康委、自治区农业农村厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 建立健全农村饮水安全水质检测体系，加强农村饮用水水源保护和水质检测。 | 自治区水利厅、自治区卫生健康委、自治区生态环境厅、自治区自然资源厅 | 自治区发展改革委、自治区住房城乡建设厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  |  | 防治地下水污染，加强地下水型饮用水水源地规范化建设，保障饮水安全。 | 自治区生态环境厅 | 自治区自然资源厅、自治区住房城乡建设厅、自治区水利厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  | 整治城市黑臭水体 | 贯彻实施《广西城市黑臭水体治理攻坚实施方案》，防止黑臭反弹，确保长制久清。开展县级市建成区黑臭水体治理。 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区生态环境厅、自治区水利厅、自治区农业农村厅 | 相关设区市人民政府 | 全年 |
| 二、组织实施 |
| （一）任务分工 |
|  | 强化地方政府水环境保护责任 | 各市确定2021年辖区内流域、区域、行业的重点任务和年度目标。不断完善政策措施，加大资金投入，统筹城乡水污染治理，强化监管，确保各项任务全面完成，并将年度计划抄送自治区生态环境厅备案。 | 自治区生态环境厅 | 自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区科技厅、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区住房城乡建设厅、自治区交通运输厅、自治区水利厅、自治区农业农村厅等 | 各设区市人民政府 | 自治区公布工作计划后20个工作日内 |
|  | 加强部门协调联动 | 不定期召开水污染防治工作会议或专题会议，研究解决重大问题。各相关单位要按照职责分工，切实做好水污染防治相关工作。 | 自治区生态环境厅 | 自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区科技厅、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区住房城乡建设厅、自治区交通运输厅、自治区水利厅、自治区农业农村厅等 |  | 全年 |
|  | 落实排污单位主体责任 | 各类排污单位加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。 | 自治区生态环境厅 |  | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  | 依法公开环境信息 | 按季度公布各设区市水环境状况。 | 自治区生态环境厅 | 自治区发展改革委、自治区住房城乡建设厅、自治区水利厅、自治区卫生健康委等 |  | 全年 |
|  |  | 设区市人民政府每年公布本行政区域内水环境质量状况；国家及自治区确定的重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。 | 自治区生态环境厅 | 自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区商务厅等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  | 加强社会监督 | 公开曝光环境违法典型案件。健全举报制度，推进环境信访信息公开，支持环保社会组织有序参与环境保护，支持环境公益诉讼。 | 自治区生态环境厅 |  | 各设区市人民政府 | 全年 |
|  | 构建全民行动格局 | 加强宣传教育，树立“节水洁水，人人有责”的行为准则。 | 自治区生态环境厅、自治区水利厅 | 自治区教育厅、自治区住房城乡建设厅、自治区卫生健康委等 | 各设区市人民政府 | 全年 |
| （二）保障机制 |
|  | 组织保障 | 加强统一指导、协调和监督，及时向自治区人民政府报告工作进展。将水环境质量目标完成情况纳入自治区污染防治攻坚战成效考核。对工作成效突出的设区市和有关部门予以通报表扬；对工作落实不力、成效差的予以通报批评。 | 自治区生态环境厅 | 自治区党委组织部、自治区监察委、本计划中所有牵头单位 |  | 全年 |
| （三）地方管理机制落实 |
|  | 建立重点工作管理台账 | 建立工业污染防治、城镇生活污染防治、农业农村污染防治、船舶港口污染防治、水环境风险防控、经济结构转型升级、水资源节约、重点流域污染防治、水生态环境保护等重点工作台账，准确、完整记录各项任务及其重点工程项目的进展情况。 | 本计划中所有牵头单位 | 本计划中所有配合单位 | 各设区市人民政府 | 年底前 |
|  | 报送水污染防治工作信息 | 每季度向自治区生态环境厅报送水污染防治工作进展情况；6月30日前报上半年工作总结，12月30日前报全年工作总结。 | 自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区科技厅、自治区财政厅、自治区自然资源厅、自治区住房城乡建设厅、自治区交通运输厅、自治区水利厅、自治区农业农村厅等 |  | 各设区市人民政府 | 年底前 |

# 附件2

# 地级城市集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 城市名称 | 水源地名称 | 水源地 使用状态 | 水源地类型 | 经度 | 纬度 | 水质考核目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南宁市 | 三津水厂 | 在用 | 河流 | 108.20 | 22.78 | 达到或好于 III类 |
|  | 南宁市 | 陈村水厂 | 在用 | 河流 | 108.25 | 22.83 | 达到或好于 III类 |
|  | 南宁市 | 西郊水厂 | 在用 | 河流 | 108.27 | 22.82 | 达到或好于 III类 |
|  | 南宁市 | 中尧水厂 | 在用 | 河流 | 108.28 | 22.81 | 达到或好于 III类 |
|  | 南宁市 | 河南水厂 | 在用 | 河流 | 108.30 | 22.80 | 达到或好于 III类 |
|  | 柳州市 | 柳西水厂（原河西水厂） | 在用 | 河流 | 109.39 | 24.35 | 达到或好于 III类 |
|  | 柳州市 | 城中水厂 | 在用 | 河流 | 109.40 | 24.33 | 达到或好于 III类 |
|  | 柳州市 | 柳东水厂 | 在用 | 河流 | 109.40 | 24.31 | 达到或好于 III类 |
|  | 柳州市 | 柳南水厂 | 在用 | 河流 | 109.42 | 24.32 | 达到或好于 III类 |
|  | 桂林市 | 城北水厂 | 在用 | 河流 | 110.54 | 25.58 | 达到或好于 III类 |
|  | 桂林市 | 东镇路水厂 | 在用 | 河流 | 110.51 | 25.51 | 达到或好于 III类 |
|  | 桂林市 | 东江水厂 | 在用 | 河流 | 110.51 | 25.47 | 达到或好于 III类 |
|  | 桂林市 | 瓦窑水厂 | 在用 | 河流 | 110.50 | 25.41 | 达到或好于 III类 |
|  | 梧州市 | 旺村 | 在用 | 河流 | 111.21 | 23.54 | 达到或好于 III类 |
|  | 梧州市 | 三龙水厂 | 在用 | 河流 | 111.23 | 23.45 | 达到或好于III类 |
|  | 梧州市 | 龙圩区龙圩镇集中式饮用水 水源地 | 在用 | 河流 | 111.18 | 23.42 | 达到或好于 III类 |
|  | 北海市 | 牛尾岭水库 | 在用 | 水库 | 109.23 | 21.59 | 达到或好于 III类 |
|  | 北海市 | 龙潭村地下水 | 在用 | 地下水 | 109.18 | 21.49 | 不退化 |
|  | 北海市 | 湖海运河东岭段 | 在用 | 河流 | 109.39 | 21.72 | 达到或好于III类 |
|  | 防城港市 | 木头滩 | 在用 | 河流 | 108.33 | 21.76 | 达到或好于III类 |
|  | 钦州市 | 钦江 | 在用 | 河流 | 108.66 | 22.02 | 达到或好于III类 |
|  | 钦州市 | 金窝水库 | 在用 | 水库 | 108.72 | 21.75 | 达到或好于III类 |
|  | 贵港市 | 泸湾江 | 在用 | 河流 | 109.57 | 23.05 | 达到或好于III类 |
|  | 玉林市 | 江口水库 | 在用 | 水库 | 109.95 | 22.57 | 达到或好于III类 |
|  | 玉林市 | 大容山-苏烟水库 | 在用 | 水库 | 110.13 | 22.78 | 达到或好于III类 |
|  | 玉林市 | 罗田水库 | 在用 | 水库 | 109.95 | 22.92 | 达到或好于III类 |
|  | 百色市 | 右江东笋 | 在用 | 河流 | 106.58 | 23.88 | 达到或好于III类 |
|  | 百色市 | 澄碧河水库 | 在用 | 水库 | 106.64 | 23.95 | 达到或好于III类 |
|  | 贺州市 | 龟石水库 | 在用 | 水库 | 111.29 | 24.65 | 达到或好于III类 |
|  | 河池市 | 肯冲水厂 | 在用 | 地下水 | 108.02 | 24.74 | 达到或好于III类 |
|  | 河池市 | 加辽水厂 | 在用 | 地下水 | 108.04 | 24.73 | 达到或好于III类 |
|  | 河池市 | 城北水厂 | 在用 | 地下水 | 108.05 | 24.72 | 达到或好于III类 |
|  | 河池市 | 城西水厂 | 在用 | 地下水 | 108.02 | 24.67 | 达到或好于III类 |
|  | 来宾市 | 磨东河南水厂 | 在用 | 河流 | 109.14 | 23.70 | 达到或好于III类 |
|  | 崇左市 | 左江 | 在用 | 河流 | 107.33 | 22.39 | 达到或好于III类 |

# 附件3

# 县级城市集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 城市 | 县（区、市） | 水源地名称 | 水源地使用状态 | 经度 | 纬度 | 考核类型 | 水质考核目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南宁市 | 武鸣区 | 武鸣县县城饮用水水源地 | 在用 | 108.26 | 23.15 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 南宁市 | 隆安县 | 那降水库 | 在用 | 107.73 | 23.21 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 南宁市 | 马山县 | 六朝水库饮用水水源地 | 在用 | 108.23 | 23.57 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 南宁市 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地 | 在用 | 108.57 | 23.42 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 南宁市 | 宾阳县 | 商贸城供水公司饮用水水源地 | 在用 | 108.82 | 23.23 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 南宁市 | 宾阳县 | 新宾供销公司水厂饮用水水源地 | 在用 | 108.83 | 23.22 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 南宁市 | 宾阳县 | 清平水库饮用水水源地 | 在用 | 108.75 | 23.21 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 南宁市 | 横县 | 横县县城英地饮用水水源地 | 在用 | 109.20 | 22.66 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 柳州市 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水水源地 | 在用 | 109.23 | 24.67 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 柳州市 | 鹿寨县 | 鹿寨县县城饮用水水源地 | 在用 | 109.75 | 24.50 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 柳州市 | 融安县 | 融安县县城饮用水水源地 | 在用 | 109.40 | 25.26 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 融水县县城饮用水水源地 | 在用 | 109.26 | 25.08 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 寻江饮用水水源地 | 在用 | 109.69 | 25.77 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 全州县 | 全州县县城饮用水水源地（在用） | 在用 | 110.06 | 25.88 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县县城饮用水水源地 | 在用 | 110.50 | 24.79 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 在用 | 110.30 | 25.43 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 兴安县 | 五里峡水库饮用水水源地 | 在用 | 110.70 | 25.59 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 兴安县 | 湘江饮用水水源地 | 在用 | 110.75 | 25.59 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 永福县 | 长塘饮用水水源地 | 在用 | 109.97 | 25.03 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 灌阳县 | 灌阳县县城饮用水水源地 | 在用 | 111.13 | 25.46 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 桑江饮用水水源地 | 在用 | 110.02 | 25.81 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 棉花坪饮用水水源地 | 在用 | 110.00 | 25.82 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 在用 | 110.93 | 26.04 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 平乐县 | 木官汀饮用水水源地 | 在用 | 110.65 | 24.65 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 荔浦市 | 荔浦河饮用水水源地（供水二厂） | 在用 | 110.36 | 24.47 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 恭城瑶族自治县自来水厂 | 在用 | 110.84 | 24.85 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 梧州市 | 藤县 | 藤县县城饮用水水源地 | 在用 | 110.89 | 23.37 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 梧州市 | 蒙山县 | 蒙山县县城饮用水水源地 | 在用 | 110.51 | 24.23 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市市区赤水水库饮用水水源地 | 在用 | 110.97 | 22.89 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市市区义昌江饮用水水源地 | 在用 | 111.01 | 22.91 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 北海市 | 合浦县 | 南流江总江口饮用水水源地 | 在用 | 109.16 | 21.69 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 防城港市 | 上思县 | 那板水库饮用水水源地 | 在用 | 108.01 | 22.13 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 防城港市 | 东兴市 | 黄淡水库 | 在用 | 108.06 | 21.59 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 防城港市 | 东兴市 | 北仑河狗尾赖饮用水水源地 | 在用 | 107.95 | 21.56 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 钦州市 | 灵山县 | 灵东水库饮用水水源地 | 在用 | 109.40 | 22.46 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 钦州市 | 灵山县 | 大步江饮用水水源地 | 在用 | 109.33 | 22.43 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 钦州市 | 浦北县 | 小江饮用水水源地 | 在用 | 109.55 | 22.32 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 贵港市 | 覃塘区 | 覃塘区城区饮用水水源地 | 在用 | 109.41 | 23.05 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 贵港市 | 平南县 | 平南县县城饮用水水源地 | 在用 | 110.38 | 23.55 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市城区大藤峡饮用水水源地 | 在用 | 110.02 | 23.47 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 玉林市 | 容县 | 宁冲水库饮用水水源地 | 在用 | 110.51 | 22.90 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 玉林市 | 容县 | 杨梅河下烟饮用水水源地 | 在用 | 110.59 | 22.77 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 玉林市 | 陆川县 | 东山水库群饮用水水源地 | 在用 | 110.29 | 22.31 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 玉林市 | 陆川县 | 西山水库群饮用水水源地 | 在用 | 110.23 | 22.32 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 玉林市 | 博白县 | 绿珠江饮用水水源地 | 在用 | 109.99 | 22.27 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 玉林市 | 兴业县 | 马坡水库饮用水水源地 | 在用 | 110.31 | 23.02 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 玉林市 | 北流市 | 龙门水库饮用水水源地 | 在用 | 110.30 | 22.81 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 玉林市 | 北流市 | 佛子湾水库饮用水水源地 | 在用 | 110.35 | 22.83 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 玉林市 | 北流市 | 六洋水库饮用水水源地 | 在用 | 110.26 | 22.79 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 田阳区 | 那音水库饮用水水源地 | 在用 | 106.76 | 23.74 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 田阳区 | 百东河水库饮用水水源地 | 在用 | 106.86 | 23.81 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 田东县 | 训屯饮用水水源地 | 在用 | 107.10 | 23.53 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 平果市 | 布见水库饮用水水源地 | 在用 | 107.55 | 23.43 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 平果市 | 龙马水库饮用水水源地 | 在用 | 107.72 | 23.47 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 德保县 | 城关镇鉴河饮用水水源地 | 在用 | 106.57 | 23.34 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 靖西市 | 龙潭水库饮用水水源地 | 在用 | 106.42 | 23.15 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 那坡县 | 团结水库饮用水水源地 | 在用 | 105.88 | 23.31 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 凌云县 | 坡脚水库饮用水水源地 | 在用 | 106.54 | 24.39 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 乐业县 | 大利水库饮用水水源地 | 在用 | 106.56 | 24.81 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 乐业县 | 上岗水库饮用水水源地 | 在用 | 106.55 | 24.83 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 田林县 | 启文水库饮用水水源地 | 在用 | 106.23 | 24.32 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 西林县 | 龙英水库饮用水水源地 | 在用 | 105.06 | 24.56 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 百色市 | 隆林各族自治县 | 冷水屯饮用水水源地 | 在用 | 105.38 | 24.74 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县县城饮用水水源地 | 在用 | 110.78 | 24.25 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县县城饮用水水源地 | 在用 | 111.29 | 24.53 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 涝溪饮用水水源地 | 在用 | 111.21 | 24.80 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 南丹县 | 假发洞饮用水水源地 | 在用 | 107.53 | 25.01 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 南丹县 | 扁坡水库饮用水水源地 | 在用 | 107.54 | 24.97 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 南丹县 | 火慕水库饮用水水源地 | 在用 | 107.49 | 24.98 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 南丹县 | 桥村饮用水水源地 | 在用 | 107.61 | 25.06 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 天峨县 | 峨里湖饮用水水源地 | 在用 | 107.18 | 24.95 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 天峨县 | 陇麻坡饮用水水源地 | 在用 | 107.67 | 25.00 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 凤山县 | 拉辉河饮用水水源地 | 在用 | 107.00 | 24.52 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 东兰县 | 东兰县县城饮用水水源地 | 在用 | 107.38 | 24.51 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 双坝塘饮用水水源地 | 在用 | 108.91 | 24.78 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 好垌饮用水水源地 | 在用 | 108.80 | 24.90 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 环江毛南族自治县县城饮用水水源地 | 在用 | 108.26 | 24.85 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县县城饮用水水源地 | 在用 | 107.21 | 24.18 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 澄江河集中式饮用水水源地 | 在用 | 108.09 | 23.96 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 大化瑶族自治县县城饮用水水源地 | 在用 | 107.92 | 23.74 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 宜州区 | 泵村饮用水水源地 | 在用 | 108.67 | 24.54 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 河池市 | 宜州区 | 土桥水库饮用水水源地 | 在用 | 109.06 | 24.59 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 来宾市 | 忻城县 | 鸡叫地下河饮用水水源地 | 在用 | 108.70 | 24.10 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 来宾市 | 象州县 | 象州县县城下田饮用水水源地 | 在用 | 109.68 | 24.03 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 来宾市 | 武宣县 | 武宣县县城饮用水水源地 | 在用 | 109.64 | 23.62 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 老山水库饮用水水源地 | 在用 | 110.23 | 24.10 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 公安冲饮用水水源地 | 在用 | 110.19 | 24.14 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 来宾市 | 合山市 | 合山水厂饮用水水源地 | 在用 | 108.86 | 23.82 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 崇左市 | 扶绥县 | 龙寨饮用水水源地 | 在用 | 107.86 | 22.64 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 崇左市 | 宁明县 | 明江饮用水水源地 | 在用 | 107.07 | 22.14 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 崇左市 | 龙州县 | 水口河饮用水水源地 | 在用 | 106.82 | 22.36 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 崇左市 | 大新县 | 大新县县城乔苗水库饮用水水源地 | 在用 | 107.24 | 22.88 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 崇左市 | 天等县 | 伏漫水库饮用水水源地 | 在用 | 107.05 | 23.15 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 崇左市 | 天等县 | 念向水库饮用水水源地 | 在用 | 107.00 | 23.11 | 区考 | 达到或好于Ⅲ类 |
|  | 崇左市 | 凭祥市 | 平而河饮用水水源地 | 在用 | 106.73 | 22.19 | 国考 | 达到或好于Ⅲ类 |

# 附件4

# 未完成污水集中处理设施建设的工业集聚区名单

| 序号 | 所在城市 | 县（区、市） | 工业集聚区名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 百色市 | 田阳县 | 田阳县综合工业园 |
|  | 百色市 | 右江区 | 禄源工业区 |
|  | 河池市 | 东兰县 | 东兰县工业集中区 |
|  | 河池市 | 都安县 | 都安县工业园区 |
|  | 河池市 | 大化县 | 大化县工业集中区 |
|  | 河池市 | 都安县 | 都安临港工业区临港扶贫产业园 |
|  | 河池市 | 金城江区 | 河池市金城江工业集中区 |
|  | 河池市 | 南丹县 | 南丹县龙马工业集聚区 |
|  | 河池市 | 天峨县 | 天峨县工业集中区 |

# 附件5

# 2021年国家级水功能区监测评价名单

| 序号 | 水资源三级区 | 河流（湖库）名称 | 国家重要水功能区索引码 | 水功能区基本信息 | 水质目标 | 代表断面 | 经纬度 | 考核市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级水功能区名称 | 二级水功能区名称 |  |  | 经度 | 纬度 |  |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0078 | 右江隆安开发利用区 | 右江隆安饮用水源区 | Ⅲ | 白马 | 107.95 | 23.04 | 南宁市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-1-0090 | 右江隆安保留区 | / | Ⅲ | 白马 | 107.95 | 23.04 | 南宁市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0080 | 右江南宁开发利用区 | 右江隆安、南宁农业用水区 | Ⅲ | 老口 | 108.13 | 22.78 | 南宁市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0081 | 右江南宁开发利用区 | 右江南宁金陵饮用、农业用水区 | Ⅲ | 老口 | 108.13 | 22.78 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 邕江 | G167-08-2-0082 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 邕江南宁市饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 老口 | 108.13 | 22.78 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 邕江 | G167-08-2-0084 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 邕江南宁景观、工业用水区 | Ⅲ | 六景 | 108.83 | 22.87 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 邕江 | G167-08-2-0085 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 邕江伶俐饮用、工业用水区 | Ⅲ | 六景 | 108.83 | 22.87 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 邕江 | G167-08-2-0086 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 邕江伶俐工业、农业用水区 | Ⅲ | 六景 | 108.83 | 22.87 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0087 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江六景饮用水源区 | Ⅲ | 南岸 | 109.42 | 22.80 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0090 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江西津库区南乡渔业、饮用用水区 | Ⅲ | 南岸 | 109.42 | 22.80 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0091 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江横县饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 南岸 | 109.42 | 22.80 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0092 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江横县工业、景观用水区 | Ⅲ | 南岸 | 109.42 | 22.80 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0114 | 左江南宁开发利用区 | 左江南宁杨美饮用、景观用水区 | Ⅱ | 上中 | 108.02 | 22.80 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 邕江 | G167-08-2-0083 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 邕江南宁工业、景观用水区 | Ⅳ | 六景 | 108.83 | 22.87 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0089 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江横县峦城、飞龙过渡区 | Ⅲ | 南岸 | 109.42 | 22.80 | 南宁市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0088 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江六景工业用水区 | Ⅳ | 南岸 | 109.42 | 22.80 | 南宁市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0077 | 右江隆安开发利用区 | 右江隆安雁江农业用水区 | Ⅲ | 雁江 | 107.64 | 23.27 | 南宁市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0079 | 右江隆安开发利用区 | 右江隆安工业、农业用水区 | Ⅲ | 白马 | 107.95 | 23.04 | 南宁市 |
|  | 柳江 | 融江 | G167-08-2-0035 | 融江三江、融安、融水开发利用区 | 融江三江丹洲、融安农业、渔业用水区 | Ⅲ | 大洲 | 109.43 | 25.35 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 融江 | G167-08-2-0036 | 融江三江、融安、融水开发利用区 | 融江融安饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 木洞 | 109.15 | 24.89 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 融江 | G167-08-2-0038 | 融江三江、融安、融水开发利用区 | 融江融水饮用、工业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 木洞 | 109.15 | 24.89 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 融江 | G167-08-2-0039 | 柳江柳州市开发利用区 | 融江柳城饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 凤山糖厂 | 109.26 | 24.54 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 融江 | G167-08-2-0041 | 柳江柳州市开发利用区 | 融江凤山饮用、渔业用水区 | Ⅲ | 凤山糖厂 | 109.26 | 24.54 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0042 | 柳江柳州市开发利用区 | 柳江社冲、露塘渔业、工业用水区 | Ⅲ | 露塘 | 109.31 | 24.46 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0043 | 柳江柳州市开发利用区 | 柳江柳州市饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 象州运江老街 | 109.71 | 24.17 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0044 | 柳江柳州市开发利用区 | 柳江柳州市工业用水区 | Ⅲ | 象州运江老街 | 109.71 | 24.17 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0047 | 柳江柳州市开发利用区 | 柳江洛埠、古亭工业用水区 | Ⅲ | 象州运江老街 | 109.71 | 24.17 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0050 | 柳江柳州市开发利用区 | 柳江里雍工业、农业用水区 | Ⅲ | 象州运江老街 | 109.71 | 24.17 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 龙江 | G167-08-2-0062 | 龙江柳江、柳城开发利用区 | 龙江柳江、柳城工业、农业用水区 | Ⅲ | 露塘 | 109.31 | 24.46 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0048 | 柳江柳州市开发利用区 | 柳江柳州市下游排污控制区 | Ⅳ | 象州运江老街 | 109.71 | 24.17 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0049 | 柳江柳州市开发利用区 | 柳江里雍过渡区 | Ⅲ | 象州运江老街 | 109.71 | 24.17 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0046 | 柳江柳州市开发利用区 | 柳江柳州市鹧鸪江过渡区 | Ⅲ | 象州运江老街 | 109.71 | 24.17 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 融江 | G167-08-1-0057 | 融江融水、柳城保留区 | / | Ⅲ | 木洞 | 109.15 | 24.89 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 都柳江 | G167-08-1-0055 | 都柳江、融江三江保留区 | / | Ⅲ | 大洲 | 109.43 | 25.35 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0045 | 柳江柳州市开发利用区 | 柳江柳州市鹧鸪江排污控制区 | Ⅳ | 象州运江老街 | 109.71 | 24.17 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 融江 | G167-08-2-0037 | 融江三江、融安、融水开发利用区 | 融江融安工业、渔业用水区 | Ⅲ | 木洞 | 109.15 | 24.89 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 融江 | G167-08-2-0040 | 柳江柳州市开发利用区 | 融江大埔工业用水区 | Ⅲ | 凤山糖厂 | 109.26 | 24.54 | 柳州市 |
|  | 柳江 | 平等河 | G167-08-1-0061 | 平等河龙胜保留区 | / | Ⅲ | 交州 | 109.74 | 25.86 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-1-0118 | 桂江（漓江）兴安保留区 | / | Ⅱ | 磨盘山 | 110.43 | 25.15 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 漓江 | G167-08-2-0119 | 漓江桂林开发利用区 | 漓江兴安、灵川农业、饮用用水区 | Ⅲ | 磨盘山 | 110.43 | 25.15 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 漓江 | G167-08-2-0120 | 漓江桂林开发利用区 | 漓江桂林饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 磨盘山 | 110.43 | 25.15 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 漓江 | G167-08-2-0122 | 漓江桂林开发利用区 | 漓江雁山景观娱乐用水区 | Ⅲ | 磨盘山 | 110.43 | 25.15 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 漓江 | G167-08-2-0123 | 漓江桂林开发利用区 | 漓江雁山、阳朔渔业用水区 | Ⅲ | 阳朔 | 110.50 | 24.79 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 漓江 | G167-08-2-0125 | 漓江桂林开发利用区 | 漓江阳朔饮用、工业、景观用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 阳朔 | 110.50 | 24.79 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-2-0127 | 漓江桂林开发利用区 | 桂江平乐饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 桂花 | 110.77 | 24.26 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 灵渠 | G167-08-1-0124 | 灵渠兴安保留区 | / | Ⅲ | 灵渠桥 | 110.47 | 25.57 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 恭城河 | G167-08-1-0125 | 恭城河源头水保护区 | / | Ⅱ | 大田 | 111.07 | 24.95 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 恭城河 | G167-08-2-0134 | 恭城河恭城、平乐开发利用区 | 恭城河恭城县城饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 恭城河口 | 110.65 | 24.67 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 恭城河 | G167-08-2-0135 | 恭城河恭城、平乐开发利用区 | 恭城河恭城工业、景观用水区 | Ⅲ | 恭城河口 | 110.65 | 24.67 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 恭城河 | G167-08-2-0136 | 恭城河恭城、平乐开发利用区 | 恭城河恭城、平乐农业、饮用水源区 | Ⅲ | 恭城河口 | 110.65 | 24.67 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 漓江 | G167-08-2-0121 | 漓江桂林开发利用区 | 漓江桂林排污控制区 | Ⅲ | 磨盘山 | 110.43 | 25.15 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 恭城河 | G167-08-1-0129 | 恭城河恭城保留区 | / | Ⅲ | 恭城河口 | 110.65 | 24.67 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-2-0128 | 漓江桂林开发利用区 | 桂江平乐工业、农业、渔业用水区 | Ⅲ | 桂花 | 110.77 | 24.26 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-1-0117 | 桂江兴安源头水保护区 | / | Ⅱ | 磨盘山 | 110.43 | 25.15 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 漓江 | G167-08-2-0124 | 漓江桂林开发利用区 | 漓江阳朔景观娱乐用水区 | Ⅲ | 阳朔 | 110.50 | 24.79 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 恭城河 | G167-08-2-0133 | 恭城河恭城、平乐开发利用区 | 恭城河恭城嘉会农业用水区 | Ⅲ | 恭城河口 | 110.65 | 24.67 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-2-0126 | 漓江桂林开发利用区 | 桂江阳朔农业用水区 | Ⅲ | 桂花 | 110.77 | 24.26 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 恭城河 | G167-08-1-0126 | 恭城河上游桂湘缓冲区 | / | Ⅲ | 大田 | 111.07 | 24.95 | 桂林市 |
|  | 资水冷水江以上 | 资水（夫夷水） | G167-06-1-0459 | 资水（夫夷水）桂湘缓冲区 | / | Ⅲ | 窑市 | 110.78 | 26.27 | 桂林市 |
|  | 湘江衡阳以上 | 湘江 | G167-06-1-0476 | 湘江桂湘缓冲区 | / | Ⅲ | 绿埠头 | 111.29 | 26.26 | 桂林市 |
|  | 资水冷水江以上 | 资水(夫夷水） | G167-06-1-0456 | 资水(夫夷水)资源源头水保护区 | / | Ⅱ | 窑市 | 110.78 | 26.27 | 桂林市 |
|  | 资水冷水江以上 | 资水(夫夷水） | G167-06-1-0458 | 资水(夫夷水)资源保留区 | / | Ⅲ | 窑市 | 110.78 | 26.27 | 桂林市 |
|  | 湘江衡阳以上 | 湘江 | G167-06-1-0470 | 湘江兴安源头水保护区 | / | Ⅱ | 崔家 | 110.67 | 25.52 | 桂林市 |
|  | 湘江衡阳以上 | 湘江 | G167-06-1-0471 | 湘江兴安保留区 | / | Ⅲ | 绿埠头 | 111.29 | 26.26 | 桂林市 |
|  | 湘江衡阳以上 | 湘江 | G167-06-1-0473 | 湘江兴安、全州保留区 | / | Ⅲ | 绿埠头 | 111.29 | 26.26 | 桂林市 |
|  | 湘江衡阳以上 | 湘江 | G167-06-1-0475 | 湘江全州保留区 | / | Ⅲ | 绿埠头 | 111.29 | 26.26 | 桂林市 |
|  | 湘江衡阳以上 | 湘江 | G167-06-2-0350 | 湘江兴安开发利用区 | 湘江兴安饮用水源区 | Ⅲ | 绿埠头 | 111.29 | 26.26 | 桂林市 |
|  | 湘江衡阳以上 | 湘江 | G167-06-2-0351 | 湘江兴安开发利用区 | 湘江兴安工业用水区 | Ⅲ | 绿埠头 | 111.29 | 26.26 | 桂林市 |
|  | 湘江衡阳以上 | 湘江 | G167-06-2-0352 | 湘江全州开发利用区 | 湘江全州饮用、工业水源区 | Ⅲ | 绿埠头 | 111.29 | 26.26 | 桂林市 |
|  | 资水冷水江以上 | 资水(夫夷水） | G167-06-2-0399 | 资水(夫夷水)资源开发利用区 | 资水资源工业用水区 | Ⅲ | 窑市 | 110.78 | 26.27 | 桂林市 |
|  | 资水冷水江以上 | 资水(夫夷水） | G167-06-2-0400 | 资水(夫夷水)资源开发利用区 | 资水资源饮用水源区 | Ⅲ | 窑市 | 110.78 | 26.27 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-1-0120 | 桂江平乐、昭平保留区 | / | Ⅲ | 桂花 | 110.77 | 24.26 | 桂林市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-2-0131 | 桂江梧州开发利用区 | 桂江梧州饮用、工业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 桂江一桥 | 111.31 | 23.48 | 梧州市 |
|  | 桂贺江 | 东安江 | G167-08-2-0149 | 东安江苍梧石桥开发利用区 | 东安江沙头饮用水源区 | Ⅲ | 思留口 | 111.56 | 23.64 | 梧州市 |
|  | 桂贺江 | 东安江 | G167-08-2-0150 | 东安江苍梧石桥开发利用区 | 东安江沙头工业用水区 | Ⅲ | 思留口 | 111.56 | 23.64 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江 | G167-08-2-0160 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江藤县渔业、农业用水区 | Ⅲ | 石良角 | 111.17 | 23.43 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江 | G167-08-2-0161 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江藤县饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 石良角 | 111.17 | 23.43 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江 | G167-08-2-0163 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江梧州市饮用、工业、渔业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 石良角 | 111.17 | 23.43 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江 | G167-08-2-0164 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江（长洲岛内江）梧州市饮用、工业渔业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 封开城上 | 111.44 | 23.47 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江 | G167-08-2-0165 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江（长洲岛外江）梧州市工业、渔业用水区 | Ⅲ | 封开城上 | 111.44 | 23.47 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 黄华江 | G167-08-2-0169 | 黄华江岑溪开发利用区 | 黄华江岑溪农业用水区 | Ⅲ | 光华村 | 110.83 | 23.18 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 黄华江 | G167-08-2-0170 | 黄华江岑溪开发利用区 | 黄华江藤县农业用水区 | Ⅲ | 光华村 | 110.83 | 23.18 | 梧州市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-2-0132 | 桂江梧州开发利用区 | 桂江梧州景观娱乐用水区 | Ⅲ | 桂江一桥 | 111.31 | 23.48 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江 | G167-08-2-0162 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江藤县渔业、工业用水区 | Ⅲ | 石良角 | 111.17 | 23.43 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 黄华江 | G167-08-1-0153 | 黄华江岑溪保留区 | / | Ⅲ | 光华村 | 110.83 | 23.18 | 梧州市 |
|  | 桂贺江 | 东安江 | G167-08-2-0151 | 东安江苍梧石桥开发利用区 | 东安江石桥排污控制区 | Ⅲ | 思留口 | 111.56 | 23.64 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江、西江 | G167-08-2-0166 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江、西江梧州市渔业、工业用水区 | Ⅲ | 封开城上 | 111.44 | 23.47 | 梧州市 |
|  | 桂贺江 | 东安江 | G167-08-1-0139 | 东安江苍梧木双保留区 | / | Ⅲ | 思留口 | 111.56 | 23.64 | 梧州市 |
|  | 桂贺江 | 东安江 | G167-08-1-0140 | 东安江桂粤缓冲区 | / | Ⅲ | 思留口 | 111.56 | 23.64 | 梧州市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 西江 | G167-08-1-0144 | 西江桂粤缓冲区 | / | Ⅲ | 封开城上 | 111.44 | 23.47 | 梧州市 |
|  | 桂南诸河 | 北仑河 | G167-08-1-0321 | 北仑河中国、越南界河保留区 | / | Ⅲ | 狗尾濑 | 107.95 | 21.56 | 防城港市 |
|  | 桂南诸河 | 北仑河 | G167-08-2-0307 | 北仑河东兴开发利用区 | 北仑河东兴饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 狗尾濑 | 107.95 | 21.56 | 防城港市 |
|  | 桂南诸河 | 北仑河 | G167-08-1-0323 | 北仑河口东兴红树林保护区 | / | Ⅲ | 边贸码头 | 107.99 | 21.55 | 防城港市 |
|  | 桂南诸河 | 北仑河 | G167-08-1-0319 | 北仑河防城源头水保护区 | / | Ⅱ | 狗尾濑 | 107.95 | 21.56 | 防城港市 |
|  | 桂南诸河 | 北仑河 | G167-08-2-0308 | 北仑河东兴开发利用区 | 北仑河独墩工业、农业用水区 | Ⅲ | 边贸码头 | 107.99 | 21.55 | 防城港市 |
|  | 桂南诸河 | 北仑河 | G167-08-1-0320 | 北仑河上游防城保留区 | / | Ⅲ | 狗尾濑 | 107.95 | 21.56 | 防城港市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0094 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江港南、玉林调水饮用水源区 | Ⅲ | 火电厂 | 109.73 | 23.11 | 贵港市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0096 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江贵港饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 火电厂 | 109.73 | 23.11 | 贵港市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0097 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江贵港城区工业用水区 | Ⅳ | 火电厂 | 109.73 | 23.11 | 贵港市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0099 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江港南、桂平农业、工业用水区 | Ⅲ | 郁江口 | 110.08 | 23.39 | 贵港市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0100 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江桂平饮用、工业用水区 | Ⅲ | 郁江口 | 110.08 | 23.39 | 贵港市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0101 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江桂平工业用水区 | Ⅲ | 郁江口 | 110.08 | 23.39 | 贵港市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 黔江 | G167-08-2-0154 | 黔江武宣、桂平开发利用区 | 黔江武宣、桂平工业用水区 | Ⅲ | 勒马 | 109.73 | 23.49 | 贵港市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 黔江 | G167-08-2-0156 | 黔江武宣、桂平开发利用区 | 黔江桂平饮用、渔业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 白额 | 110.07 | 23.40 | 贵港市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江 | G167-08-2-0157 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江桂平渔业、工业用水区 | Ⅲ | 石嘴 | 110.17 | 23.48 | 贵港市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江 | G167-08-2-0158 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江平南饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 武林渡口 | 110.53 | 23.43 | 贵港市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 浔江 | G167-08-2-0159 | 浔江、西江贵港、梧州开发利用区 | 浔江平南工业用水区 | Ⅲ | 武林渡口 | 110.53 | 23.43 | 贵港市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 黔江 | G167-08-2-0155 | 黔江武宣、桂平开发利用区 | 黔江大藤峡下游渔业、农业用水区 | Ⅲ | 白额 | 110.07 | 23.40 | 贵港市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0095 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江贵港工业用水区 | Ⅲ | 火电厂 | 109.73 | 23.11 | 贵港市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0093 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江贵港覃塘、港南工业用水区 | Ⅲ | 火电厂 | 109.73 | 23.11 | 贵港市 |
|  | 左江及郁江干流 | 郁江 | G167-08-2-0098 | 邕江、郁江南宁、贵港开发利用区 | 郁江贵港猫儿山港口过渡区 | Ⅲ | 火电厂 | 109.73 | 23.11 | 贵港市 |
|  | 粤西诸河 | 九洲江 | G167-08-1-0307 | 九洲江陆川保留区 |  | Ⅲ | 山角 | 110.29 | 21.92 | 玉林市 |
|  | 粤西诸河 | 九洲江 | G167-08-2-0290 | 九洲江陆川开发利用区 | 九洲江陆川乌石农业、工业用水区 | Ⅳ | 山角 | 110.29 | 21.92 | 玉林市 |
|  | 粤西诸河 | 九洲江 | G167-08-2-0291 | 九洲江陆川开发利用区 | 九洲江陆川文地工业、农业用水区 | Ⅲ | 山角 | 110.29 | 21.92 | 玉林市 |
|  | 粤西诸河 | 罗江 | G167-08-1-0316 | 罗江北流保留区 | / | Ⅲ | 长岐 | 110.71 | 22.28 | 玉林市 |
|  | 粤西诸河 | 九洲江 | G167-08-2-0287 | 九洲江陆川开发利用区 | 九洲江陆川工业、农业用水区 | Ⅳ | 山角 | 110.29 | 21.92 | 玉林市 |
|  | 粤西诸河 | 九洲江 | G167-08-2-0289 | 九洲江陆川开发利用区 | 九洲江陆川大塘工业用水区 | Ⅲ | 山角 | 110.29 | 21.92 | 玉林市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 杨梅河 | G167-08-1-0149 | 杨梅河容县保留区 | / | Ⅲ | 六堡桥 | 110.68 | 22.69 | 玉林市 |
|  | 粤西诸河 | 九洲江 | G167-08-2-0288 | 九洲江陆川开发利用区 | 九洲江陆川大桥过渡区 | Ⅲ | 山角 | 110.29 | 21.92 | 玉林市 |
|  | 粤西诸河 | 九洲江 | G167-08-1-0309 | 九洲江桂粤缓冲区 | / | Ⅲ | 山角 | 110.29 | 21.92 | 玉林市 |
|  | 粤西诸河 | 罗江 | G167-08-1-0317 | 罗江桂粤缓冲区 | / | Ⅲ | 长岐 | 110.71 | 22.28 | 玉林市 |
|  | 右江 | 驮娘江 | G167-08-2-0068 | 驮娘江西林开发利用区 | 驮娘江八达饮用、渔业用水区 | Ⅲ | 弄瓦 | 105.97 | 24.16 | 百色市 |
|  | 右江 | 驮娘江 | G167-08-1-0083 | 驮娘江西林、田林保留区 | / | Ⅲ | 弄瓦 | 105.97 | 24.16 | 百色市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-1-0085 | 右江（剥隘河）百色保留区 | / | Ⅲ | 东笋 | 106.58 | 23.88 | 百色市 |
|  | 右江 | 右江（剥隘河） | G167-08-2-0070 | 右江百色右江区、田东开发利用区 | 右江（剥隘河）百色饮用、渔业用水区 | Ⅲ | 东笋 | 106.58 | 23.88 | 百色市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0072 | 右江百色右江区、田东开发利用区 | 右江田阳工业、农业用水区 | Ⅲ | 公篓 | 106.71 | 23.76 | 百色市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-1-0087 | 右江田东、平果保留区 | / | Ⅲ | 英和 | 107.24 | 23.57 | 百色市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0075 | 右江平果开发利用区 | 右江平果饮用、工业、农业用水区 | Ⅲ | 雁江 | 107.64 | 23.27 | 百色市 |
|  | 右江 | 西洋江 | G167-08-1-0096 | 西洋江田林保留区 | / | Ⅲ | 弄瓦 | 105.97 | 24.16 | 百色市 |
|  | 左江及郁江干流 | 黑水河 | G167-08-2-0115 | 黑水河靖西开发利用区 | 黑水河靖西工业用水区 | Ⅲ | 隘屯 | 106.52 | 22.95 | 百色市 |
|  | 左江及郁江干流 | 黑水河 | G167-08-2-0116 | 黑水河靖西开发利用区 | 黑水河靖西农业用水区 | Ⅲ | 隘屯 | 106.52 | 22.95 | 百色市 |
|  | 盘龙江 | 百南河 | G167-09-1-0157 | 百南河（百都河）那坡保留区 | / | Ⅲ | 百南 | 105.81 | 23.03 | 百色市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0071 | 右江百色右江区、田东开发利用区 | 右江百色工业、农业用水区 | Ⅲ | 东笋 | 106.58 | 23.88 | 百色市 |
|  | 右江 | 驮娘江 | G167-08-1-0081 | 驮娘江西林保留区 | / | Ⅲ | 弄瓦 | 105.97 | 24.16 | 百色市 |
|  | 右江 | 驮娘江 | G167-08-2-0069 | 驮娘江西林开发利用区 | 驮娘江普合工业、农业用水区 | Ⅲ | 弄瓦 | 105.97 | 24.16 | 百色市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0073 | 右江百色右江区、田东开发利用区 | 右江田东工业、农业用水区 | Ⅳ | 英和 | 107.24 | 23.57 | 百色市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0074 | 右江百色右江区、田东开发利用区 | 右江平马、林逢过渡区 | Ⅲ | 英和 | 107.24 | 23.57 | 百色市 |
|  | 右江 | 右江 | G167-08-2-0076 | 右江平果开发利用区 | 右江平果工业、景观用水区 | Ⅲ | 雁江 | 107.64 | 23.27 | 百色市 |
|  | 南盘江 | 南盘江 | G167-08-1-0007 | 南盘江黔桂缓冲区 | / | Ⅲ | 蔗香南 | 106.15 | 24.94 | 百色市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-2-0129 | 桂江昭平开发利用区 | 桂江昭平饮用水源区 | Ⅱ | 桂花 | 110.77 | 24.26 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-1-0122 | 桂江昭平、苍梧保留区 | / | Ⅲ | 京南 | 111.04 | 23.73 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0137 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江富阳饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0139 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江龟石水库饮用、农业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0142 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江平桂工业、农业用水区 | Ⅲ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0143 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江平桂饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0145 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江贺州饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-1-0133 | 贺江贺州保留区 | / | Ⅲ | 白沙街 | 111.80 | 23.81 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0147 | 贺江信都开发利用区 | 贺江信都饮用水源区 | Ⅲ | 白沙街 | 111.80 | 23.81 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0144 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江平桂、八步过渡区 | Ⅱ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0141 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江钟山、平桂过渡区 | Ⅲ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0148 | 贺江信都开发利用区 | 贺江信都工业、农业用水区 | Ⅲ | 白沙街 | 111.80 | 23.81 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 桂江 | G167-08-2-0130 | 桂江昭平开发利用区 | 桂江昭平工业、农业、渔业用水区 | Ⅲ | 京南 | 111.04 | 23.73 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-1-0131 | 贺江富川源头水保护区 | / | Ⅱ | 三板桥 | 111.27 | 24.86 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0140 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江钟山工业、农业用水区 | Ⅲ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0138 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江富阳景观、工业用水区 | Ⅲ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-2-0146 | 贺江贺州开发利用区 | 贺江贺州工业、农业、景观娱乐用水区 | Ⅲ | 贺街 | 111.69 | 24.31 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 贺江 | G167-08-1-0135 | 贺江桂粤缓冲区 | / | Ⅲ | 白沙街 | 111.80 | 23.81 | 贺州市 |
|  | 桂贺江 | 东安江 | G167-08-1-0137 | 东安江八步、苍梧源头水保护区 | / | Ⅱ | 新建电站 | 111.52 | 24.08 | 贺州市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-1-0033 | 红水河天峨龙滩库区保留区 | / | Ⅲ | 龙滩水库出口 | 107.04 | 25.03 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0021 | 红水河天峨开发利用区 | 红水河天峨饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 龙滩水库出口 | 107.04 | 25.03 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-1-0037 | 红水河东兰、大化保留区 | / | Ⅲ | 岩滩水库 | 107.52 | 24.06 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0024 | 红水河大化开发利用区 | 红水河大化景观、农业用水区 | Ⅲ | 大化 | 107.97 | 23.72 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0025 | 红水河大化开发利用区 | 红水河大化饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 都安 | 108.18 | 23.85 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0026 | 红水河大化开发利用区 | 红水河大化工业用水区 | Ⅲ | 都安 | 108.18 | 23.85 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0027 | 红水河都安、马山开发利用区 | 红水河都安、马山工业、农业用水区 | Ⅲ | 都安 | 108.18 | 23.85 | 河池市 |
|  | 红水河 | 六硐河 | G167-08-1-0047 | 六硐河南丹、天峨保留区 | / | Ⅲ | 龙滩水库出口 | 107.04 | 25.03 | 河池市 |
|  | 柳江 | 龙江 | G167-08-2-0056 | 打狗河、龙江金城江、宜州开发利用区 | 龙江河池化工集团饮用、工业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 龙江三江口 | 108.16 | 24.71 | 河池市 |
|  | 柳江 | 龙江 | G167-08-2-0057 | 打狗河、龙江金城江、宜州开发利用区 | 龙江河池工业、农业用水区 | Ⅲ | 龙江三江口 | 108.16 | 24.71 | 河池市 |
|  | 柳江 | 龙江 | G167-08-2-0059 | 打狗河、龙江金城江、宜州开发利用区 | 龙江金城江、宜州景观娱乐用水区 | Ⅲ | 龙江三江口 | 108.16 | 24.71 | 河池市 |
|  | 柳江 | 龙江 | G167-08-1-0067 | 龙江宜州保留区 | / | Ⅲ | 叶茂电站 | 108.54 | 24.53 | 河池市 |
|  | 柳江 | 龙江 | G167-08-2-0060 | 龙江宜州开发利用区 | 龙江宜州工业、饮用用水区 | Ⅲ | 杨民 | 108.88 | 24.51 | 河池市 |
|  | 柳江 | 大环江 | G167-08-2-0063 | 大环江环江县开发利用区 | 大环江上朝工业、农业用水区 | Ⅲ | 东江 | 108.15 | 24.73 | 河池市 |
|  | 柳江 | 大环江 | G167-08-2-0065 | 大环江环江县开发利用区 | 大环江环江县城饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 东江 | 108.15 | 24.73 | 河池市 |
|  | 柳江 | 大环江 | G167-08-2-0067 | 大环江河池开发利用区 | 大环江金城江东江工业、农业用水区 | Ⅲ | 东江 | 108.15 | 24.73 | 河池市 |
|  | 柳江 | 小环江 | G167-08-1-0076 | 小环江（中洲河）环江、宜州保留区 | / | Ⅲ | 叶茂电站 | 108.54 | 24.53 | 河池市 |
|  | 柳江 | 社村河 | G167-08-1-0078 | 社村河（古宾河）环江保留区 | / | Ⅲ | 东江 | 108.15 | 24.73 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-1-0039 | 红水河大化、都安保留区 | / | Ⅲ | 都安 | 108.18 | 23.85 | 河池市 |
|  | 柳江 | 大环江 | G167-08-2-0064 | 大环江环江县开发利用区 | 大环江洛阳过渡区 | Ⅱ | 东江 | 108.15 | 24.73 | 河池市 |
|  | 柳江 | 打狗河 | G167-08-2-0055 | 打狗河、龙江金城江、宜州开发利用区 | 打狗河六甲景观、工业、农业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 龙江三江口 | 108.16 | 24.71 | 河池市 |
|  | 柳江 | 龙江 | G167-08-2-0061 | 龙江宜州开发利用区 | 龙江宜州工业、农业用水区 | Ⅲ | 杨民 | 108.88 | 24.51 | 河池市 |
|  | 柳江 | 龙江 | G167-08-2-0058 | 打狗河、龙江金城江、宜州开发利用区 | 龙江河池过渡区 | Ⅲ | 龙江三江口 | 108.16 | 24.71 | 河池市 |
|  | 柳江 | 大环江 | G167-08-1-0071 | 大环江上游环江保留区 | / | Ⅱ | 东江 | 108.15 | 24.73 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-1-0035 | 红水河天峨、东兰保留区 | / | Ⅲ | 双苏村 | 107.50 | 24.44 | 河池市 |
|  | 红水河 | 打狗河 | G167-08-1-0065 | 打狗河、龙江环江、金城江区保留区 | / | Ⅱ | 龙江三江口 | 108.16 | 24.71 | 河池市 |
|  | 柳江 | 大环江 | G167-08-1-0073 | 大环江环江县保留区 | / | Ⅲ | 东江 | 108.15 | 24.73 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0022 | 红水河天峨开发利用区 | 红水河天峨景观、工业用水区 | Ⅲ | 双苏村 | 107.50 | 24.44 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0023 | 红水河东兰开发利用区 | 红水河东兰工业、农业用水区 | Ⅲ | 双苏村 | 107.50 | 24.44 | 河池市 |
|  | 柳江 | 大环江 | G167-08-2-0066 | 大环江环江县开发利用区 | 大环江环江工业、农业用水区 | Ⅲ | 东江 | 108.15 | 24.73 | 河池市 |
|  | 红水河 | 六硐河 | G167-08-1-0048 | 六硐河下游桂黔缓冲区 | / | Ⅲ | 龙滩水库出口 | 107.04 | 25.03 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-1-0032 | 红水河黔桂缓冲区 | / | Ⅲ | 龙滩水库出口 | 107.04 | 25.03 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-1-0041 | 红水河都安、忻城保留区 | / | Ⅲ | 垒亭 | 108.58 | 23.98 | 河池市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0029 | 红水河来宾开发利用区 | 红水河合山饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 车渡 | 109.39 | 23.72 | 来宾市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0030 | 红水河来宾开发利用区 | 红水河合山工业、农业用水区 | Ⅲ | 车渡 | 109.39 | 23.72 | 来宾市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0031 | 红水河来宾开发利用区 | 红水河迁江农业、工业用水区 | Ⅲ | 车渡 | 109.39 | 23.72 | 来宾市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0032 | 红水河来宾开发利用区 | 红水河兴宾渔业、农业用水区 | Ⅲ | 车渡 | 109.39 | 23.72 | 来宾市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0033 | 红水河来宾开发利用区 | 红水河来宾饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 车渡 | 109.39 | 23.72 | 来宾市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-1-0043 | 红水河兴宾、象州保留区 | / | Ⅲ | 车渡 | 109.39 | 23.72 | 来宾市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0051 | 柳江象州开发利用区 | 柳江象州农业、工业用水区 | Ⅲ | 象州运江老街 | 109.71 | 24.17 | 来宾市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0052 | 柳江象州开发利用区 | 柳江象州饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 石龙 | 109.52 | 23.81 | 来宾市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0054 | 柳江象州开发利用区 | 柳江象州、武宣农业、渔业用水区 | Ⅲ | 石龙 | 109.52 | 23.81 | 来宾市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 黔江 | G167-08-2-0152 | 黔江武宣、桂平开发利用区 | 黔江武宣渔业、农业用水区 | Ⅲ | 勒马 | 109.73 | 23.49 | 来宾市 |
|  | 黔浔江及西江（梧州以下） | 黔江 | G167-08-2-0153 | 黔江武宣、桂平开发利用区 | 黔江武宣饮用、工业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 勒马 | 109.73 | 23.49 | 来宾市 |
|  | 柳江 | 柳江 | G167-08-2-0053 | 柳江象州开发利用区 | 柳江象州工业、农业用水区 | Ⅲ | 石龙 | 109.52 | 23.81 | 来宾市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0028 | 红水河来宾开发利用区 | 红水河忻城工业、农业用水区 | Ⅲ | 车渡 | 109.39 | 23.72 | 来宾市 |
|  | 红水河 | 红水河 | G167-08-2-0034 | 红水河来宾开发利用区 | 红水河来宾渔业、工业用水区 | Ⅲ | 车渡 | 109.39 | 23.72 | 来宾市 |
|  | 左江及郁江干流 | 水口河 | G167-08-1-0100 | 水口河龙州保留区 | / | Ⅲ | 棉江 | 107.16 | 22.40 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 水口河 | G167-08-2-0102 | 水口河龙州开发利用区 | 水口河龙州饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 棉江 | 107.16 | 22.40 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 平而河 | G167-08-1-0102 | 平而河凭祥保留区 | / | Ⅲ | 彬桥大桥 | 106.80 | 22.28 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 平而河 | G167-08-2-0103 | 平而河凭祥、龙州开发利用区 | 平而河凭祥浦责饮用水源区 | Ⅲ | 彬桥大桥 | 106.80 | 22.28 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 平而河 | G167-08-1-0104 | 平而河龙州保留区 | / | Ⅲ | 彬桥大桥 | 106.80 | 22.28 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0106 | 左江龙州开发利用区 | 左江龙州上金景观、农业用水区 | Ⅲ | 棉江 | 107.16 | 22.40 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0107 | 左江崇左开发利用区 | 左江崇左饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 渠立 | 107.63 | 22.65 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0108 | 左江崇左开发利用区 | 左江崇左工业用水区 | Ⅲ | 渠立 | 107.63 | 22.65 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0109 | 左江江州、扶绥开发利用区 | 左江江州区驮卢饮用水源区 | Ⅲ | 渠立 | 107.63 | 22.65 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0110 | 左江江州、扶绥开发利用区 | 左江江州区驮卢工业用水区 | Ⅲ | 上中 | 108.02 | 22.80 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0112 | 左江江州、扶绥开发利用区 | 左江扶绥饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 上中 | 108.02 | 22.80 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 黑水河 | G167-08-1-0113 | 黑水河中国、越南保留区 | / | Ⅲ | 黑水河大桥 | 107.17 | 22.40 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 黑水河 | G167-08-1-0114 | 黑水河大新、江州保留区 | / | Ⅲ | 黑水河大桥 | 107.17 | 22.40 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 黑水河 | G167-08-2-0117 | 黑水河江州开发利用区 | 黑水河江州区新和饮用水源区 | Ⅲ | 黑水河大桥 | 107.17 | 22.40 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0111 | 左江江州、扶绥开发利用区 | 左江江州、扶绥过渡区 | Ⅱ | 上中 | 108.02 | 22.80 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0113 | 左江江州、扶绥开发利用区 | 左江扶绥工业、农业用水区 | Ⅲ | 上中 | 108.02 | 22.80 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-1-0110 | 左江扶绥保留区 | / | Ⅲ | 上中 | 108.02 | 22.80 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-2-0105 | 左江龙州开发利用区 | 左江龙州工业用水区 | Ⅲ | 棉江 | 107.16 | 22.40 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-1-0108 | 左江江州、扶绥保留区 | / | Ⅲ | 渠立 | 107.63 | 22.65 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 左江 | G167-08-1-0106 | 左江龙州、宁明保留区 | / | Ⅲ | 棉江 | 107.16 | 22.40 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 黑水河 | G167-08-1-0116 | 黑水河江州保留区 | / | Ⅲ | 黑水河大桥 | 107.17 | 22.40 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 平而河 | G167-08-2-0104 | 平而河凭祥、龙州开发利用区 | 平而河凭祥驮里、龙州鸭水滩农业、景观用水区 | Ⅲ | 彬桥大桥 | 106.80 | 22.28 | 崇左市 |
|  | 左江及郁江干流 | 黑水河 | G167-08-2-0118 | 黑水河江州开发利用区 | 黑水河江州区新和工业、景观用水区 | Ⅲ | 黑水河大桥 | 107.17 | 22.40 | 崇左市 |

# 附件6

# 2021年自治区级水功能区监测评价名单

| 序号 | 河流（湖库）名称 | 一级水功能区名称 | 二级水功能区名称 | 水质目标 | 代表断面 | 经度 | 纬度 | 考核 城市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清水河 | 清水河上林-宾阳开发利用区 | 清水河宾阳邹圩工、农业用水区 | Ⅲ | 廖平桥 | 108.99 | 23.42 | 南宁市 |
|  | 清水河 | 清水河上林-宾阳开发利用区 | 清水河宾阳邹圩饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 坡桑 | 108.85 | 23.41 | 南宁市 |
|  | 清水河 | 清水河上林-宾阳开发利用区 | 清水河上林澄泰工业、景观娱乐用水区 | Ⅳ | 安宁村 | 108.65 | 23.44 | 南宁市 |
|  | 武鸣河 | 武鸣河武鸣-隆安开发利用区 | 武鸣河隆安丁当饮用、工业用水区 | Ⅲ | 叮当 | 107.98 | 23.06 | 南宁市 |
|  | 武鸣河 | 武鸣河武鸣-隆安开发利用区 | 武鸣河武鸣-隆安过渡区 | Ⅲ | 来派电站 | 108.05 | 23.16 | 南宁市 |
|  | 洛清江 | 洛清江永福－鹿寨保留区 | / | Ⅲ | 龙溪 | 109.88 | 24.79 | 桂林市 |
|  | 洛清江 | 洛清江鹿寨-柳东开发利用区 | 洛清江鹿寨工业用水区 | Ⅲ | 对亭站 | 109.67 | 24.44 | 柳州市 |
|  | 洛清江 | 洛清江鹿寨-柳东开发利用区 | 洛清江鹿寨饮用、农业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 鹿寨县洛清江九牛冲电灌站 | 109.75 | 24.50 | 柳州市 |
|  | 洛清江 | 洛清江鹿寨-柳东开发利用区 | 洛清江鹿寨江口工业、农业用水区 | Ⅲ | 渔村 | 109.62 | 24.27 | 柳州市 |
|  | 古宜河 | 寻江龙胜－三江保留区 | / | Ⅲ | 交州 | 109.74 | 25.86 | 桂林市 |
|  | 石榴河 | 石榴河金秀－鹿寨保留区 | / | Ⅲ | 脚板洲 | 109.69 | 24.44 | 来宾市 |
|  | 寻江 | 寻江三江开发利用区 | 寻江三江饮用、景观娱乐用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 三江县寻江河水源地 | 109.69 | 25.78 | 柳州市 |
|  | 贝江 | 贝江融水开发利用区 | 贝江融水饮用、景观娱乐用水区 | Ⅲ | 贝江口 | 109.30 | 25.11 | 柳州市 |
|  | 浪溪河 | 浪溪河融安开发利用区 | 浪溪河融安饮用、工业用水区 | Ⅲ | 浪溪江 | 109.42 | 25.25 | 柳州市 |
|  | 石门河 | 石门河永福－鹿寨保留区 | / | Ⅲ | 旧街村 | 109.80 | 24.62 | 柳州市 |
|  | 荔浦河 | 荔浦河荔浦-平乐开发利用区 | 荔浦河荔浦－平乐过渡区 | Ⅲ | 扒齿 | 110.55 | 24.58 | 桂林市 |
|  | 甘棠江 | 甘棠江灵川开发利用区 | 甘棠江青狮潭桂林饮用、农业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 水库出水口 | 110.23 | 25.53 | 桂林市 |
|  | 洛清江 | 洛清江临桂-永福开发利用区 | 洛清江永福工业、农业用水区 | Ⅲ | 下良村 | 110.04 | 25.05 | 桂林市 |
|  | 洛清江 | 洛清江临桂-永福开发利用区 | 洛清江永福饮用、工业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 咸进 | 110.04 | 25.15 | 桂林市 |
|  | 蒙江 | 蒙江藤县开发利用区 | 蒙江藤县饮用、工业用水区 | Ⅲ | 石咀新村 | 110.74 | 23.48 | 梧州市 |
|  | 蒙江 | 蒙江蒙山－藤县保留区 | / | Ⅲ | 陈塘 | 110.67 | 23.89 | 梧州市 |
|  | 蒙江 | 蒙江蒙山开发利用区 | 蒙江蒙山景观、工业用水区 | Ⅲ | 蒙山县长寿桥 | 110.51 | 24.23 | 梧州市 |
|  | 北流河 | 北流河藤县开发利用区 | 北流河藤县工业、农业用水区 | Ⅲ | 新华村 | 110.88 | 23.29 | 梧州市 |
|  | 义昌江 | 义昌江岑溪－藤县保留区 | / | Ⅲ | 平榔 | 110.87 | 23.18 | 梧州市 |
|  | 南流江 | 南流江博白-浦北-合浦开发利用区 | 南流江常乐农业、渔业用水区 | Ⅲ | 常乐 | 109.42 | 21.83 | 北海市 |
|  | 南流江 | 南流江博白-浦北-合浦开发利用区 | 南流江合浦饮用、渔业用水区 | Ⅲ | 总江口 | 109.16 | 21.68 | 北海市 |
|  | 南流江 | 南流江博白-浦北-合浦开发利用区 | 南流江党江渔业、农业用水区 | Ⅲ | 亚桥 | 109.13 | 21.67 | 北海市 |
|  | 南流江 | 南流江博白-浦北-合浦开发利用区 | 南流江石康渔业、农业用水区 | Ⅲ | 石湾 | 109.23 | 21.76 | 北海市 |
|  | 洪潮江水库 | 洪潮江合浦开发利用区 | 洪潮江水库饮用、景观娱乐用水区 | Ⅲ | 洪潮江水库（北海） | 109.15 | 21.80 | 北海市 |
|  | 旺盛江-六湖水库-湖海运河 | 湖海运河北海开发利用区 | 湖海运河北海饮用、农业用水区 | Ⅲ | 湖海运河东岭段 | 109.39 | 21.72 | 北海市 |
|  | 武利江 | 武利江浦北－合浦保留区 | / | Ⅲ | 东边埇 | 109.31 | 21.85 | 钦州市 |
|  | 防城河 | 防城河防城开发利用区 | 防城河木头滩饮用、工业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 木头滩 | 108.33 | 21.76 | 防城港市 |
|  | 防城河 | 防城河防城开发利用区 | 防城河入海口过渡区 | Ⅲ | 三滩 | 108.35 | 21.73 | 防城港市 |
|  | 明江 | 明江上思开发利用区 | 明江上思饮用、农业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 那板水库 | 108.01 | 22.13 | 防城港市 |
|  | 明江 | 明江上思－宁明保留区 | / | Ⅲ | 在妙 | 107.67 | 22.12 | 防城港市 |
|  | 钦江 | 钦江钦州开发利用区 | 钦江钦州尖山入海口渔业用水区（左支） | Ⅲ | 钦江东 | 108.60 | 21.91 | 钦州市 |
|  | 钦江 | 钦江钦州开发利用区 | 钦江钦州饮用、农业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 青年水闸 | 108.65 | 22.01 | 钦州市 |
|  | 大榄江 | 钦江钦州开发利用区 | 钦江大榄江入海口渔业用水区（右支） | Ⅳ | 高速公路西桥 | 108.57 | 21.93 | 钦州市 |
|  | 钦江（灵东水库） | 钦江灵山-钦南开发利用区 | 钦江灵东水库饮用、农业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 灵东水库 | 109.40 | 22.46 | 钦州市 |
|  | 钦江 | 钦江灵山-钦南开发利用区 | 钦江钦北平吉农业用水区 | Ⅲ | 罗泗 | 108.73 | 22.11 | 钦州市 |
|  | 钦江 | 钦江灵山-钦南开发利用区 | 钦江灵山饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 大步江断面 | 109.30 | 22.41 | 钦州市 |
|  | 武思江 | 武思江浦北保留区 | / | Ⅲ | 甘村大桥 | 109.69 | 22.58 | 钦州市 |
|  | 大风江 | 大风江钦州开发利用区 | 大风江钦州港饮用、工业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 高塘 | 108.75 | 21.88 | 钦州市 |
|  | 大风江 | 大风江灵山－钦州保留区 | / | Ⅲ | 白石坪 | 109.00 | 22.05 | 钦州市 |
|  | 茅岭江 | 茅岭江钦州开发利用区 | 茅岭江入海口渔业用水区 | Ⅲ | 茅岭大桥 | 108.47 | 21.92 | 钦州市 |
|  | 茅岭江 | 茅岭江钦州开发利用区 | 茅岭江钦州饮用、工业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 加其村 | 108.56 | 22.06 | 钦州市 |
|  | 小江 | 小江浦北-博白开发利用区 | 小江浦北饮用、工业用水区 | Ⅱ～Ⅲ | 小江 | 109.56 | 22.30 | 钦州市 |
|  | 洪潮江水库 | 洪潮江灵山－钦南－合浦保留区 | / | Ⅲ | 洪潮江水库（钦州） | 109.12 | 21.86 | 钦州市 |
|  | 南流江 | 南流江博白-浦北-合浦开发利用区 | 南流江浦北泉水饮用、农业用水区 | Ⅲ | 江口大桥 | 109.45 | 21.8925 | 钦州市、北海市 |
|  | 大同江 | 大同江平南－藤县保留区 | / | Ⅲ | 古香桥 | 110.51 | 23.78 | 贵港市 |
|  | 武思江 | 武思江贵港开发利用区 | 武思江农业、饮用用水区 | Ⅲ | 武思江水库 | 109.64 | 22.71 | 贵港市 |
|  | 南流江 | 南流江玉林开发利用区 | 南流江福绵－博白过渡区 | Ⅲ | 桂花渡口 | 110.00 | 22.35 | 玉林市 |
|  | 南流江 | 南流江玉林开发利用区 | 南流江博白工业、农业用水区 | IV | 横塘 | 109.61 | 21.99 | 玉林市 |
|  | 北流河 | 北流河北流－容县开发利用区 | 北流河北流－容县过渡区 | Ⅲ | 山脚村 | 110.46 | 22.78 | 玉林市 |
|  | 北流河 | 北流河北流－容县开发利用区 | 北流河容县－藤县过渡区 | Ⅲ | 自良渡口 | 110.67 | 23.06 | 玉林市 |
|  | 白沙河(那交河） | 白沙河玉林-北海缓冲区 | / | Ⅲ | 白沙 | 109.69 | 21.70 | 玉林市、北海市 |
|  | 澄碧河 | 澄碧河百色开发利用区 | 澄碧河水库饮用、景观娱乐用水区 | Ⅲ | 澄碧河水库 | 106.64 | 23.95 | 百色市 |
|  | 乐里河 | 乐里河田林-右江开发利用区 | 乐里河右江汪甸农业、工业用水区 | Ⅲ | 汪甸 | 106.33 | 24.19 | 百色市 |
|  | 龙须河 | 龙须河德保-田东保留区 | / | Ⅲ | 平改 | 106.94 | 23.36 | 百色市 |
|  | 平治河 | 平治河平果－大化保留区 | / | Ⅲ | 龙眼电站 | 107.83 | 23.69 | 百色市 |
|  | 新州河 | 新州河隆林开发利用区 | 新州河隆林工业、农业用水区 | Ⅲ | 者合村 | 105.48 | 24.82 | 百色市 |
|  | 大宁河 | 大宁河贺州源头水保护区 | / | Ⅱ | 平阳村 | 111.92 | 24.61 | 贺州市 |
|  | 思勤江 | 思勤江钟山－昭平保留区 | / | Ⅲ | 西鸦码头 | 111.08 | 24.33 | 贺州市 |
|  | 灵岐河 | 灵岐河百色－河池保留区 | / | Ⅱ～Ⅲ | 那雅小学 | 107.33 | 23.91 | 百色市、河池市 |
|  | 刁江 | 刁江南丹开发利用区 | 刁江车河大厂工业、农业用水区 | Ⅲ | 金上 | 107.68 | 24.75 | 河池市 |
|  | 刁江 | 刁江金城江－都安保留区 | / | Ⅲ | 马陇 | 108.33 | 24.22 | 河池市 |
|  | 刁江 | 刁江南丹保留区 | / | Ⅲ | 车河 | 107.67 | 24.81 | 河池市 |
|  | 牛鼻河（阳江） | 牛鼻河罗城保留区 | / | Ⅲ | 牛鼻河口 | 109.13 | 24.85 | 河池市 |
|  | 盘阳河 | 盘阳河凤山－大化保留区 | / | Ⅲ | 那彩屯 | 107.31 | 24.16 | 河池市 |
|  | 天河 | 天河罗城－宜州保留区 | / | Ⅲ | 拉城屯 | 108.68 | 24.73 | 河池市 |
|  | 天河 | 天河一走开发利用区 | 天河（下枧河）宜州景观娱乐、农业用水区 | Ⅱ | 刘三姐故居 | 108.71 | 24.51 | 河池市 |
|  | 北之江 | 北之江来宾开发利用区 | 北之江兴宾饮用、农业用水区 | Ⅲ | 昌林花园 | 109.18 | 23.76 | 来宾市 |
|  | 运江 | 运江金秀源头水保护区 | / | Ⅱ | 马进村 | 109.91 | 23.89 | 来宾市 |
|  | 明江 | 明江宁明开发利用区 | 明江宁明饮用水源区 | Ⅱ～Ⅲ | 明江水源地 | 107.07 | 22.14 | 崇左市 |
|  | 明江 | 明江宁明开发利用区 | 明江宁明景观娱乐、渔业用水区 | Ⅲ | 上金 | 107.00 | 22.30 | 崇左市 |