附表

自治区湾长制2023年工作要点任务清单

| 序号 | 主要任务 | 任务内容 | 责任单位 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 强化海洋空间资源管控 |
| 1 | 加强空间资源管控 | 在“三区三线”划定成果基础上，按照国家和自治区要求完成市县国土空间总体规划编制审批。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区自然资源厅 |  | 2023年底前 |
| 2 | 推进海岸带综合保护 | 根据自然资源部统一部署，积极推进《广西海岸带综合保护与利用规划（2021—2035）》编制工作。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区自然资源厅 | 自治区海洋局 | 按照国家要求时间完成 |
| 3 |  | 编制完成流域面积1000平方公里以上入海河流的水域岸线保护与利用规划，强化入海河流水域及其岸线空间管控。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区水利厅 |  | 2023年底前 |
| 4 | 提升用海用岛资源要素保障能力 | 规范和完善用海制度，推进海域节约集约高效使用。加大围填海历史遗留问题的分类处置力度，努力盘活和消化现有“存量”，积极推进剩余“已批未填”类和“未批已填”类项目处置工作。除经国家批准的重大战略项目用海外，依法禁止新增围填海项目。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区海洋局 |  | 2023年底前 |
| 5 | 推动自然资源督察问题整改 | 做好国家自然资源督察反馈意见整改工作，制定整改方案。 |  | 自治区海洋局 | 北海、防城港、钦州市人民政府，自治区发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、林业局 | 2023年4月底 |
| 6 |  | 依据国家自然资源督察反馈意见广西整改方案，按时序进度推进问题整改。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区海洋局 | 自治区发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、林业局 | 2023年底前 |
| 二 | 深化陆源入海污染治理 |
| 7 | 强化入海排污口的排查整治 | 完成大风江口、银滩岸段、钦州湾钦州段和防城港东湾、西湾、珍珠湾等重点海域入海排污口排查和溯源。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区工业和信息化厅、住房城乡建设厅、农业农村厅、海洋局 | 2023年年底前 |
| 8 |  | 完成2022年已查明的入海排污口总数30%的整治。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区住房城乡建设厅、农业农村厅、工业和信息化厅 | 2023年底前 |
| 9 | 入海河流水环境综合治理 | 持续推进南流江、白沙河、大榄河等入海河流水环境综合治理，入海河流水质达到国家考核目标要求。 | 北海、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区水利厅 | 2023年底前 |
| 10 | 强化沿海地区环境保护基础设施建设 | 加快实施《北钦防一体化环境保护基础设施建设实施方案》。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区北部湾办 |  | 2023年底前 |
| 11 |  | 全力推进北海铁山港A5深海排放工程前期工作和建设。 | 北海市人民政府 | 自治区生态环境厅、北部湾办按职责分工负责，排序不分先后，下同 |  | 2023年底前 |
| 12 |  | 2023年底完成防城港、钦州市深海排放论证并确定排放口。 | 防城港、钦州市人民政府 | 自治区北部湾办 |  | 2023年底前 |
| 13 |  | 推进北防钦三市乡镇污水处理设施提标改造，力争水环境敏感地区污水处理厂尾水排放达到一级A标准；加大重点流域镇级污水处理设施配套管网建设力度。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区发展改革委、生态环境厅、工业和信息化厅 | 2023年底前 |
| 14 |  | 巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制；推进县级市建成区内黑臭水体排查整治，县级市建成区黑臭水体消除比例达到60%。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区生态环境厅 | 2023年底前 |
| 15 |  | 加强沿海农村生活污水治理设施运行管理，开展重点海域周边农村黑臭水体排查和治理。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 |  | 2023年底前 |
| 16 | 加强工业污染防治 | 利用综合标准依法依规推动落后产能有序退出。全力推进淘汰落后产能工作，按自治区要求完成本年度淘汰落后产能任务。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区工业和信息化厅 | 自治区发展改革委、生态环境厅、应急厅 | 2023年底前 |
| 17 |  | 加强沿海工业集聚区污染治理和污染物排放控制。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区工业和信息化厅、住房城乡建设厅 | 2023年底前 |
| 18 |  | 开展2023年自治区清洁生产企业认定，强化清洁生产企业日常监管。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区工业和信息化厅 |  | 2023年底前 |
| 19 | 加强平陆运河监管 | 加强对平陆运河项目及平陆运河经济带各类建设项目施工期环境保护措施落实情况的监督检查，每季度至少开展一次建设项目环境保护“三同时”专项检查。 | 钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 广西海警局 | 2023年底前 |
| 20 |  | 开展平陆运河（海洋段）生态环境敏感目标监测。 | 钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区林业局、海洋局 | 2023年底前 |
| 三 | 加强海上污染分类治理 |  |
| 21 | 加强船舶港口污染控制 | 加强船舶污染物接收、转运及处置联合监管，推动码头运营单位加快建设完善船舶污染物接收设施，推动船舶污染物接受、转运及处置联单制度和联合监管制度的有效运行。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 广西海事局 | 自治区交通运输厅、生态环境厅、农业农村厅、住房城乡建设厅 | 2023年底前 |
| 22 |  | 加强载运危险货物和污染危害性货物进出港，以及散装液体污染危害性货物过驳审批管理，依法严肃处理申报和装卸作业中的违法违规行为。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 广西海事局 |  | 2023年底前 |
| 23 |  | 严厉打击危险化学品非法水上运输、油污水及化学品洗舱水等非法转运处置、船舶跨省非法运输固体废物和危险废物行为。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 广西海事局，自治区生态环境厅、交通运输厅按职责分工负责 |  | 2023年底前 |
| 24 |  | 开展北防钦三市港口码头环境保护设施检查。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区交通运输厅 | 2023年底前 |
| 25 |  | 开展“三无”船舶清理整治工作。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区农业农村厅，广西海事局，自治区交通运输厅、应急厅、工业和信息化厅、文化和旅游厅按职责分工负责 |  | 2023年底前 |
| 26 | 加强海水养殖污染防治 | 依法依规对新、改、扩建海水养殖项目补办或开展环评审批或备案。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区农业农村厅 | 2023年底前 |
| 27 |  | 制定印发海水养殖尾水广西地方排放标准。 |  | 自治区生态环境厅 |  | 2023年底前 |
| 28 |  | 加强海水养殖环境监管工作，开展海水养殖尾水排放口基本情况排查。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区农业农村厅 | 2023年底前 |
| 29 |  | 开展全区水产养殖业执法督导检查。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区农业农村厅 |  | 2023年11月底前 |
| 30 |  | 鼓励采用环保型材料建设养殖设施，逐步取代“木质渔排＋泡沫浮球”养殖设施，加快推进现有海上传统养殖设施的绿色改造，推进养殖垃圾减量化。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区农业农村厅 |  | 2023年底前 |
| 31 | 加强渔港渔船环境综合治理 | 按照“一港一策”模式，重点推进电建、企沙、犀牛脚渔港环境污染整治，加强渔港含油污水、垃圾等清理和处置，建立渔港环境管理常态化运行模式。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区农业农村厅 | 自治区北部湾办 | 2023年底前 |
| 32 |  | 开展中国渔政亮剑执法行动，严厉打击海上渔业非法养殖、捕捞、排污行为。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区农业农村厅 |  | 2023年底前 |
| 33 | 深入开展海岸线清洁攻坚战 | 印发实施广西壮族自治区岸滩和海面漂浮垃圾清理整治考核办法（试行）。 |  | 自治区生态环境厅 | 自治区北部湾办 |  |
| 34 |  | 制定广西推行海上环卫制度（试行）的实施意见。 |  | 自治区生态环境厅 | 自治区住房城乡建设厅、交通运输厅、农业农村厅、文化和旅游厅、海洋局、北部湾办，广西海事局 | 2023年6月底前 |
| 35 |  | 实施海上环卫制度。结合江河湖海清漂专项行动，持续深入开展海岸线清洁攻坚战行动，并开展成效评估。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区北部湾办、生态环境厅按职责分工负责 | 自治区住房城乡建设厅、交通运输厅、农业农村厅、文化和旅游厅、海洋局、北部湾办，广西海事局 | 2023年底前 |
| 36 |  | 开展海洋微塑料调查研究。在北海市侨港海水浴场、钦州市三娘湾旅游风景区、防城港市白浪滩旅游区和广西北部湾中越边境开展海洋微塑料监测。 |  | 自治区生态环境厅 | 自治区发展改革委 | 2023年底前 |
| 四 | 推进重点海域综合治理 |  |
| 37 | 开展重点海域综合治理 | 开展茅尾海环境综合治理，完成茅尾海非法水产养殖清理整治。2023年茅尾海国控考核点位水质消除劣四类。 | 钦州、防城港市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区发展改革委、住房城乡建设厅、农业农村厅、自然资源厅、海洋局、林业局 | 2023年底前 |
| 38 |  | 开展大风江口海域污染防治攻坚行动，建立大风江口海域污染防治攻坚联合机制。 | 钦州、北海市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区农业农村厅、住房城乡建设厅、水利厅、自然资源厅、海洋局、林业局 | 2023年底前 |
| 39 |  | 开展北海铁山港近岸海域入海排污总量削减工作，依法清理整治铁山港禁养区内非法养殖行为，推进铁山港工业区、东港产业园、龙潭产业园等园区污水处理厂配套管网以及深海排放管网建设。 | 北海市人民政府 | 自治区生态环境厅、住房城乡建设厅、北部湾办按职责分工负责 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、农业农村厅、财政厅、林业局，广西海事局 | 2023年底前 |
| 五 | 推进美丽海湾保护与建设 |
| 40 | 推进美丽海湾保护与建设 | 制定广西壮族自治区美丽海湾保护与建设工作方案。 |  | 自治区生态环境厅 |  | 2023年底前 |
| 41 |  | 重点推进北海涠洲岛、防城港西湾美丽海湾建设，积极申报美丽海湾优秀案例。 | 北海、防城港市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区工业和信息化厅、住房城乡建设厅、海洋局、自然资源厅、林业局、农业农村厅 | 2023年底前 |
| 六 | 加强海洋生态保护修复 |  |
| 42 |  | 加强入海河流生态流量监测，制定实施入海河流生态流量通报制度。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区水利厅 |  | 2023年底前 |
| 43 | 推进海洋生态保护修复项目 | 整体推进“蓝色海湾”整治行动、海岸带保护和修复工程，筑牢海洋生态屏障。强化监督，推进2022年海洋生态保护修复项目建设；积极申报海洋生态保护修复项目。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区海洋局 | 自治区自然资源厅、林业局、财政厅 | 2023年底前 |
| 44 | 开展沿海生物多样性保护 | 加强海洋自然保护地生态环境和中华白海豚、红树林、海草床、珊瑚礁等保护对象的监测保护，强化滨海生态系统保护。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区林业局 | 自治区自然资源厅、农业农村厅 | 2023年底前 |
| 45 |  | 持续推进红树林保护修复。2023年完成红树林营造198公顷、修复现有红树林776公顷。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区林业局 | 自治区海洋局 | 2023年底前 |
| 46 |  | 北海市完成互花米草综合治理120公顷，防城港市、钦州市实现互花米草存量清零。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区农业农村厅、林业局、海洋局按职责分工负责 | 自治区自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、水利厅、发展改革委、财政厅 | 2023年底前 |
| 47 |  | 开展自然保护地人类活动遥感监测、“绿网·飓风”等专项行动。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区林业局、生态环境厅按职责分工负责 |  | 2023年底前 |
| 七 | 加强海洋环境风险防范 |  |
| 48 | 防范海上溢油及危化品泄漏风险 | 加强原油码头、危化品运输、重点航线等环境风险隐患排查，编制风险隐患清单。加强船舶污染、危险化学品事故应急处置能力建设，建设北海、防城港溢油应急设备库。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 广西海事局，自治区生态环境厅、工业和信息化厅按职责分工负责 | 自治区应急厅、交通运输厅 | 2023年底前 |
| 49 | 开展海洋环境风险源排查 | 开展沿海石化聚集区、危化品生产存储、核电等涉海环境风险重点区域的海洋环境风险源排查工作。2023年底前，北防钦三市完成涉海环境风险源排查工作。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 广西海事局，自治区交通运输厅、工业和信息化厅、应急厅 | 2023年底前 |
| 50 | 加强海洋环境应急处置能力建设 | 加快建设钦州环境应急物资库。 | 钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 |  | 2023年底前 |
| 51 |  | 开展应急监测船舶建设工作，推进应急监测能力提升工程，积极争取资金配备广西海洋监测专业船。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 |  | 2023年底前 |
| 52 | 强化海洋灾害风险防范 | 完善北防钦三市生态灾害预警和应急体系，基本构建分工明确、协调联动跨区域合作机制。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区海洋局 | 自治区应急厅、生态环境厅 | 2023年底前 |
| 53 |  | 开展赤潮应急演练。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区海洋局 |  | 2023年底前 |
| 八 | 强化海洋综合执法监管 |  |
| 54 | 加强海洋综合执法 | 加强海洋、海事、海警、生态环境、自然资源、公安等部门沟通协作，完善行刑衔接工作机制。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区海洋局，广西海事局，广西海警局，自治区生态环境厅、自然资源厅、公安厅按职责分工负责 |  | 2023年底前 |
| 55 |  | 开展海洋资源开发利用执法监管，对重要自然岸线区域、用海项目海域使用执法检查以及疑点疑区图斑进行现场核查，依法查处非法占用海域、破坏海岛等违法行为。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区海洋局，广西海警局 |  | 2023年底前 |
| 56 |  | 严厉打击非法开采运输销售使用海砂等涉海犯罪行为。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 广西海警局 | 自治区公安厅 | 2023年底前 |
| 57 | 加强海洋信息化建设 | 强化海洋生态环境保护的大数据开发应用；构建广西智慧海洋大数据存储、处理、融合、挖掘、展示的软硬件共享服务平台。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区大数据发展局、海洋局按职责分工负责 |  | 2023年底前 |
| 九 | 健全湾长制工作体系 |  |
| 58 | 建立健全湾长制工作机制 | 制作海洋生态环境警示片。 |  | 自治区生态环境厅 |  | 2023年底前 |
| 59 |  | 科学划定湾长制管控单元，印发湾长制管控单元信息表。 |  | 自治区生态环境厅 |  | 2023年6月底前 |
| 60 |  | 建立健全湾长制日常巡湾、考核奖惩等工作制度。 |  | 自治区生态环境厅 |  | 2023年底前 |
| 61 |  | 每季度调度湾长制工作落实情况。 |  | 自治区生态环境厅 |  | 2023年底前 |
| 62 | 落实资金保障 | 统筹落实海洋生态环境保护与资源开发利用所需资金。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区财政厅 | 自治区海洋局、生态环境厅 | 2023年底前 |
| 63 | 探索开展海洋生态补偿 | 探索开展深海排放异地排污海洋生态补偿工作。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区生态环境厅 | 自治区财政厅 | 2023年底前 |
| 十 | 营造海洋生态环境保护良好社会氛围 |  |
| 64 | 建立全社会参与的海洋生态环境保护机制 | 开展湾长制宣传活动，营造良好氛围。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区民政厅、教育厅、司法厅、文化和旅游厅按职责分工负责 |  | 2023年底前 |
| 65 |  | 举办村（社区）干部培训班，提高村（社区）干部海洋管理保护能力，有序引导社会组织参与海洋保护工作。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区民政厅 |  | 2023年底前 |
| 66 |  | 开展湾长制进校园宣传教育工作，在教育教学活动中融入海洋生态环境保护知识。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区教育厅 |  | 2023年底前 |
| 67 |  | 在沿海景区景点开展海洋生态文明宣传活动。 | 北海、防城港、钦州市人民政府 | 自治区文化和旅游厅 |  | 2023年底前 |