- 附件1

- 2025年广西生态环境信息化建设项目前期咨询服务项目采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 2025年广西生态环境信息化建设项目前期咨询服务项目 | 1项 | 一、服务范围 2025年广西生态环境信息化建设项目（项目预算为1911万元）前期咨询服务。 二、服务内容 服务采购内容包括但不限于编制项目立项文件、编制密码应用方案、编制项目立项报批材料、梳理财政投资评审报批材料、配合完成项目实施及验收工作等。 （一）编制项目立项文件及要求。 按照《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西政务信息化项目建设管理办法（试行）的通知》（桂政办发〔2021〕21号）以及审批部门规定的文档格式、内容以及编制深度要求，通过分析自治区生态环境厅信息化项目现状，深入与需求部门开展需求调研，研究和明确项目的建设思路，包括建设依据、建设原则、建设目标、建设规模、建设内容等，按照初步设计方案的深度编制项目建设方案，并根据专家评估意见修改项目建设方案，通过自治区数据局和国家发展改革委审批。（若国家或自治区出台新的信息化项目建设管理办法等相关政策文件，以最新文件要求为准） （二）编制密码应用方案。 通过对具体系统的现状和密码应用需求进行分析，依据GM/T 0054-2018《信息系统密码应用基本要求》等相关标准，从应用技术框架、物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理、密码应用部署、安全与合规性分析、安全管理方案、实施保障方案层面编制信息系统密码应用方案并通过信息系统密码应用方案评估。 （三）编制项目立项报批材料。 相关文件编制完成后，配合采购人完成设计文件的审核工作，并梳理项目立项报批材料包括但不限于：关于申请批复项目建设方案的函/请示；信创建设方案；密码应用方案；关于项目信息系统信息安全等级保护方案的预审查意见；电子政务外网管理部门出具的关于使用电子政务外网、政务云资源的意见及协议；项目资金来源落实文件。 （四）梳理财政投资评审报批材料。 协助采购人完成财政投资评审工作，按照自治区住房城乡建设厅关于颁发2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》的通知（桂建标〔2018〕37号）、《广西壮族自治区本级政务信息化建设和运维项目预算支出标准的通知》（桂财建〔2023〕102号）规定的概算格式和编制要求编制项目投评评审材料，包括但不限于关于申请项目投资评审的函/请示、项目建设方案、项目投资概算书、设备购置清单、商品软件购置清单，并根据采购人的要求，完成项目投资评审材料的核对及申诉等工作。 （五）配合完成项目实施及验收工作。 配合采购人组织项目的前期实施和技术交底；配合建设单位开展项目建设实施，如系统技术指导、建设内容调整及重要里程碑的评审和论证工作等；协助采购人准备验收材料，根据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西政务信息化项目建设管理办法（试行）的通知》（桂政办发〔2021〕21号）中广西电子政务工程建设项目验收申请材料，项目竣工验收申请材料包括但不限于：关于申请项目竣工验收的函/请示；初步验收报告（包括项目各单项工程或专项验收报告）、财务决算报告；项目审计报告、档案验收报告、信息系统安全等级测评报告、密码应用安全性评估报告、信息系统安全等级保护备案证明等。 三、项目服务成果及交付要求。 1.交付内容（包含但不限于） 项目的需求分析报告、项目建设方案、密码应用方案、项目投资概算书、设备购置清单、商品软件购置清单等材料。 2.提交要求 （1）成交供应商须向采购人移交本项目服务成果文件建设方案和项目概算纸质件一式四份，其他资料一式一份，包括但不限于全套文件及其电子文档，其中电子文档以只读光盘存储。 （2）服务成果须通过相关部门的评审。 四、其他要求 （一）项目设计要求。 1.项目设计的内容必须符合采购人对项目建设统一的规划及部署要求，必须“统一规划、统一标准、技术先进、突出应用、稳定可靠、资源共享、信息安全”为原则，同时又要充分考虑系统的“兼容性、扩展性、经济性、纵深防护性”，确保系统的设计和建设满足生态环境管理的全局需求，体现生态环境管理的数字化、自动化和智能化的领先水平。前期咨询设计应有一定的高度、深度和广度，投资/概算报告统筹发展性和经济性，要做到方案科学，易于扩展。 2.供应商运用的标准、规范和控制过程的程序应满足现行最新版本的国家标准和行业标准；如果遇到规范之间的相互冲突，除非采购单位明确指定，否则按照更严格的标准执行。 3.合同签署后，采购人有权按照合同、有关附件规定的条件和项目主管部门的要求，随时调整工作内容和工作范围和评审验收要求，成交供应商应予以配合并不调整费用。 （二）咨询、设计要求。 包括但不限于： 1.项目设计的内容作为下一步工作实施提供依据。 2.设计中引用、套用国家相关专业的设计规范、标准及新的相关专业的技术标准和要求时，应准确引用和套用。 3.设计采用新技术、新设备、新材料应说明其技术性能指标和相关要求。 4.设计应提供能指导施工操作的图纸。图纸应清晰可见，线条粗细分明，文字端正，所标尺寸正确无误，确实能指导施工操作。 5.设计中所配置的设备和材料，必须是技术先进、性能可靠、安全适用、经济合理、扩容容易等特点的优质产品。 6.编制的项目建设方案和投资概算报告要与本项目的投资预算相吻合。编制工程/概算的准确度所采取的措施，明确投资/概算依据，预算资金使用计划及分段实施建设的资金投资情况。 7.设计文件应对施工中的安全注意事项进行详细说明。设计时应对包括网络安全、施工安全等因素进行充分考虑。 8.供应商必须明确列出将在本项目使用的各种专业计算分析、设计等软件的名称及其版本，并说明其使用这些软件的能力和经验。 9.设计文件的编制应根据项目所确定的内容、要求及基础资料进行编制，并应根据最新要求适时进行调整，基础设计深度应达到并高于行业内相关标准，能够满足采购人和项目审批主管部门的相关审查要求。 （三）文件格式要求（包括但不限于）。 1.设计文本应格式一致、名称统一，避免出现不同设计人员的不同设计风格。 2.设计文件应按照国家标准和部颁（行业）设计规范要求的相关原则套用。设计文件的文字、名词、图形符号、计量单位等，都应采用现行的国家标准和部颁（行业）标准。 3.设计文件的编印应符合规范化、标准化的要求，包括：设计说明书页张篇幅及各号图纸大小篇幅应符合国家标准规定尺寸；设计文件册的封面必须能表示出工程设计项目的全名、分册编号及工程名称。设计文件的分册由设计单位与建设单位协商后决定。 4.设计文件的编制和装订应利于归档保存及保养。 （四）售后服务要求。 设计成果交付后，成交供应商需跟进项目设计中所有项目建设的全过程直至项目建设最终通过竣工验收。成交供应商应为采购人提供协助编制招投标需求、技术咨询、设计优化、技术评审验证、项目建设等技术服务，确保采购人的思路及总体设计意图得到实施和落实。具体要求包括但不限于以下内容： 1.设计方案交底： 在项目建设实施过程中，对采购人及项目承建单位进行技术交底，包括但不限于设计的设计思路、技术选型、产品功能特点、质量要求以及其他技术细节等； 解答采购人及项目承建单位提出的对设计不清楚或不明确的疑问。 2.技术评审验证：根据项目建设情况和实际情况，成交供应商参与项目实施过程重要里程碑的评审和验证，及时提交评审意见给建设单位，确认是否满足设计规范与设计要求。 3.技术分析：实施过程中发生了质量事故或形成质量隐患时，由承建单位组织有关方参加技术分析，成交供应商应组织技术负责人进行研究分析，并提交解决方案供建设单位、承建单位参考。 （五）项目人员要求。 项目人员要求：项目组应由项目经理、项目工程师以及专业负责人和专业设计人员组成。成交供应商拟投入本项目中的项目经理必须具备通信类、工程类或计算机类高级工程师资格，除项目经理外的其他技术人员，至少包含1名咨询工程师（投资）和1名通信类、工程类或计算机类高级工程师。拟投入本项目的以上人员须提供职称证书等相关证明材料复印件，项目实施人员劳动合同复印件或事业单位编制证明材料复印件或提供投标人正式员工投标截止时间近半年内连续三个月（成立时间不足的投标人按实际情况提供）的社会保险缴纳证明复印件，并加盖公章。 （六）保密要求。 成交供应商应以谨慎态度对待采购人提供的资料信息，供应商项目组成员应采取必要的措施对收到的资料信息进行存档和保密，避免任何其他第三方及无关人员获此信息。成交供应商不得将资料信息用于本次服务以外的任何用途、不得对资料信息进行复制或利用其进行新的研究或开发。 （七）本项目成果及其相关知识产权权利归采购人所有。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - （一）报价要求 - 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括： - 1.服务的价格（包括人工、材料、设备等）； - 2.必要的保险费用和各项税金； - 3.验收及专家评估（评审、评议）费用等。 - 4.与本项目有关的其他一切费用。 - 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 - （二）项目服务时间及服务地点 - 1.服务期限：从合同签订之日起，至服务成果通过采购人验收之日止。 - 2.服务地点：采购方指定地点。 - （三）付款条件及方式 - 1.本合同生效后十个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的45%；2025年广西生态环境信息化建设项目建设方案通过自治区数据局组织的专家评审后十个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的45%；项目验收通过且经采购人签署项目合同验收书后十个工作日内，采购人应向成交供应商支付合同总金额的10%。 - 2.成交供应商应在采购人付款前向采购人提供等额的合法有效发票，采购人在收到发票十个工作日内支付相应金额。成交供应商未及时向采购人开具发票的，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。 - （四）履约保证金 - 1.成交供应商须于签订合同前将本项目成交总金额5%的履约保证金（中小企业缴纳数额为成交总金额的2%）按约定直接缴入采购人银行账户，或以金融机构、担保机构出具相应的保函等非现金形式提交。 - 2.签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则采购人有权没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿采购人损失的，按实际损失赔偿。包括采购人遭受的全部直接经济损失、间接损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、保全保险费、公证费、律师费、差旅费等）。 - 3.履约保证金在成交供应商按合同约定服务验收合格和质量保证期结束后，由成交供应商向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后10个工作日内以银行转账方式如数退还。（不计利息） - 4.在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请提前5个工作日以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 - （五）其他要求 - 1.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定，若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，评标委员会将要求供应商做出书面说明并提供相关的证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商低于成本报价，其应作无效投标处理。 - 2.本项目报价包含完成上述服务内容所需的费用。如提供服务过程中产生额外费用，由成交供应商自行负责。 - 3.成交供应商不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供询价文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权利。 - 4.成交供应商不得承担本项目工程建设的系统集成及相关实施工作。 - 5.成交供应商自行配备完成本项服务所需要的车辆、通讯设备、办公设备等一切物资。 - 6.成交供应商必须与采购人签订保密协议，确保服务成果不外漏。 |  |  |

- 评审办法及评审标准

一、评定方法

(一)对商务评审和技术（服务）评审合格的响应文件，采用综合评分法进行评审。

评标小组将以采购需求、响应文件为评定依据，对供应商的竞标报价、技术性、投入团队实力、业绩等方面内容按百分制打分。以总得分最高的供应商作为成交供应商。

（二）评标价=投标人有效报价。

（三）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………20分

（1）以通过资格和符合性审查的最低评标报价为20分；

供应商最低评标报价金额（元）

（2）某供应商价格分 =                                ×20分

某供应商评标报价金额（元）

- 2、技术分………………………………………………………………………………………48分

- （1）项目设计方案工作思路（满分18分）

- 一档（6分）：满足采购文件要求；基本理解项目的建设背景、目标、内容、规模；提出的建设思路和技术路线简单；

- 二档（12分）：理解项目的建设背景、目标、内容，有对规模、效益及风险、需求的分析，提出了针对项目建设的合理化建议，但内容较为浅显；提供项目的设计总体思路有条理性，对项目设计方案各阶段的编制要点、难点的描述较清晰，方案整体较为合理、可操作；

- 三档（18分）：咨询、设计方案先进可行；准确理解项目的建设背景、目标、内容、规模；提出了效益及风险、需求的分析且针对性高，提出的合理化建议，科学可行；对各系统设计提供了相应的设计方案；对项目设计方案各阶段的编制要点、难点进行了准确描述，工作内容明确，符合规范及项目需求。

- 注：未提供相关内容方案不得分。

- （2）服务方案分（满分18分）

一档（6分）：供应商能根据项目采购的各项服务提供简单的项目组织计划、进度计划及工程进度保障方法等内容；

二档（12分）：供应商能根据项目采购的各项服务提供清晰、合理的项目组织计划、进度计划及工程进度保障方法等内容，并能提供详实的服务保障管理制度及措施，描述清晰，方案合理、可行；

三档（18分）：供应商能根据项目采购的各项服务提供清晰、合理的项目组织计划、进度计划及工程进度保障方法等内容，并能提供详实的服务保障管理制度及措施，描述清晰，方案合理、可行；能根据项目采购的各项服务提供有详细的质量管控体系及措施、项目管理措施等内容，详细全面、各项措施合理。

注：未提供相关内容方案不得分。

（3）售后服务方案分（满分12分）

一档（4分）：售后服务方案提供售后服务承诺、服务内容等，内容描述简单、符合项目采购需求；

二档（8分）：售后服务方案提供售后服务承诺、服务内容等，内容描述详细、符合项目采购需求；提供服务流程、响应与处置等内容，描述清晰、完整、合理，具备可行性；

三档（12分）：售后服务方案提供售后服务承诺、服务内容等，内容描述详细、符合项目采购需求；提供服务流程、响应与处置等内容，描述清晰、完整、合理，具备可行性；提供本地化服务、投诉与回访措施等内容详细全面、针对性强、可操作性强，各项保障方法及措施齐全。

注：未提供相关内容方案不得分。

- 3、拟投入团队实力分…………………………………………………………………………18分

（1）拟投入本项目的项目经理具有高级工程师（计算机类或通信工程类或工程类）职称证书的同时，具备以下资质经验的，每获一项记一次分。（满分7分）

①具有中华人民共和国咨询工程师（投资）证书（专业：电子、信息工程（含通信、广电、信息化））的得2分；

②具有一级注册建造师（通信工程类或计算机类或工程类）证书的得3分；

③具有一级注册造价工程师（安装专业）证书的得2分。

（同类型证书只记一次分，且在响应文件中提供证书复印件并加盖供应商公章，同时需在《项目实施人员一览表》中明确标明项目经理的职务，否则不得分）

（2）技术负责人的资历（满分3分）

具有高级信息系统项目管理师证书、高级软件技术开发工程师、软件工程造价师的，每个证书得1分，满分3分。

（3）项目组其他成员配备（除项目经理和技术负责人外）（满分8分）

①具有中华人民共和国咨询工程师（投资）证书（电子、信息工程（含通信、广电、信息化））的，得2分；

②持有国家注册造价师或一级造价工程师资格证书的，得2分。

③持有高级软件技术开发工程师、软件工程造价师、注册信息安全专业人员中的一项的，得2分。

④持有有效的信息安全保障人员证书的，得2分。

以上评分项不累计，项目组其他成员每人最多评其中一项。响应文件中拟投入本项目的以上人员须列明在《项目实施人员一览表》并提供职称证书等相关证明材料复印件，项目实施人员劳动合同复印件或事业单位编制证明材料复印件或提供投标人正式员工投标截止时间近半年内连续三个月（成立时间不足的投标人按实际情况提供）的社会保险缴纳证明复印件，并加盖公章。未按要求提供证明材料或提供虚假材料的，该项不予以计分。

- 4、信誉与业绩分……………………………………………………………………………14分

（1）供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，且认证范围包含“咨询和设计”的每个得1分，满分4分；

（2）供应商具备《工程咨询资信评价证书》（业务：电子、信息工程（含通信、广电、信息化））的，甲级得3分，乙级得1分，满分3分；

（3）投标人提供2021年1月1日以来同类服务业绩的，每1个项目得1分，满分4分。（附合同首页和盖章页复印件或中标通知书复印件，加盖供应商公章，否则不得分）

（4）供应商具备有效的知识产权管理体系认证证书的得1分，满分1分；

（5）供应商参与过通信工程或计算机相关专业的标准或规范主编工作的，每个案例得1分，满分2分。

5、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4

二、成交候选人推荐原则

（一）评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定评标小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标小组认为，某竞标人的有效最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会不推荐该竞标人为成交候选人