- 附件1

- 采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 自动监控中心维修维护项目 | 1项 | 一、项目概况 （一）项目名称 茅尾海立体智能综合监测基地二期建设 （二）项目内容 为加快茅尾海立体智能综合监测基地的全面建成，拟开展茅尾海立体智能综合监测基地二期工程采购工作，采购内容如下： - 采购二层护栏和楼梯。 - 定制实验室主体 - 进行主体装修 - 进行二楼平台建设。 - 进行基地站房及周边附属绿化设施建设。 - 进行基地围墙建设。 具体维修维护内容详见附表1。 （三）工作要求 1、乙方根据设计图纸等内容编制项目的施工方案，报经甲方同意后方可开始项目施工。 2、项目完成日期以甲方签具验收报告书之日为准。 3、在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以甲方出具的书面通知为准，工期方可顺延，除此之外，工期均不得顺延： （1）合同履行中发生重大设计变更（变更范围超过原设计的 10 %）直接影响施工进度； （2）不可抗力因素； （3）乙方需要甲方提供材料而甲方材料供应不及时的； （4）甲方同意顺延工期的其他原因。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括： - （1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）； - （2）必要的保险费用和各项税金； - （3）与本项目有关的其他一切费用。 - 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 - 2、项目服务时间及服务地点 项目服务时间以合同为准。 服务地点：广西北海市海城区公园路49号。 3、交付地点和验收 交付地点：广西壮族自治区海洋环境监测中心站。 验收方式：项目完成后，乙方通知甲方代表进行验收，甲方自接到验收通知15个工作日内组织验收。甲方对乙方提交的维修维护成果和验收材料进行现场审定，符合合同、询价公告、采购需求、项目报价单及承诺规定的要求的，由甲方出具验收报告书由双方签署并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。 4、合同签订时间 自项目成交公告发出之日起5个工作日内。 5、付款条件 （1）合同签订后，乙方在5个工作日内提交支付申请和发票，甲方收到乙方的支付申请和发票后15个工作日内向乙方支付合同总金额的50％。 （2）乙方按合同要求完成施工工作经甲方验收完成后，向甲方提交支付申请和合同尾款发票，甲方收到发票后15个工作日内支付合同尾款。 |  |  |

附表1：茅尾海立体智能综合监测基地二期建设内容表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二层护栏和楼梯 | m | 60 | 铁艺 |
| 2 | 定制实验室主体 | 个 | 2 | 3*6*3m定制集装式箱体 |
| 3 | 主体装修 | m2 | 2 | 内墙板、吊顶、插座、外墙、窗帘等 |
| 4 | 二楼平台 | m2 | 80 | 木塑地板等制作铺装 |
| 5 | 基地站房及周边附属绿化设施及共建警务房建设 | / | / | 基地站房及周边附属绿化设施及共建警务室建设 |
| 6 | 基地围墙 | m | 160 | 下部砌砖，上部铁质栅栏，顶部防盗圈网 |