附件4

需求响应表

项目名称：                                                                    时间：     年    月    日

| 序号 | 项目需求内容 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | （一）工作内容 1.开展崇左市大新县2口地下水监测井的建设（包括钻孔、下管、填滤料、密封止水、井头保护等）以及15个监测点位的土壤钻探取土，并提交钻探岩心记录表； 2.开展钦州市钦北区3口地下水监测井以及35个监测点位的土壤钻探取土，并提交钻探岩心记录表。 （二）工作质量控制要求 1、供应商需严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《建设用地土壤污染风险管控和修复》（HJ 25.2-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 - 2004）监测技术导则等相关标准规范要求开展土壤钻探取土地下水建井工作；土壤钻孔钻探深度不应小于15米或钻至基岩面以下不少于0.5米；地下水监测井钻探深度应至第一潜水含水层底板（隔水顶板）以上1.0~2.0米处，严禁打穿下部隔水层，终孔深度需根据钻探揭露的岩芯现场确定等文件要求开展工作。 2、供应商需无条件配合采购方完成所有外部质量控制工作及满足外部质量控制要求。 （三）数据资料归属及保管 本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。 （四）项目验收 项目验收时间：需在合同签订后20日内完成土壤钻探取土和地下水建井，经现场确认后，提交岩心记录表。 （五）成果提交内容 ## 提交岩心记录表 | ## （由供应商对应项目需求内容逐项响应） |  |

## 报价单位（盖章）：                                     单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据本表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明偏离情况，完全响应的填“无偏离”，完全响应且优于需求内容的填“正偏离”、未完全响应的填“负偏离”。属于“正偏离”或“负偏离”的，优于或劣于项目需求的内容应加粗字体标注。