附件1

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 德保县小偶屯某渣场水文地质勘察技术服务 | 1 | - 项目内容 - 完成德保县小偶屯历史遗留矿区2#渣场的资料收集、现场踏勘、水文地质测绘、水文地质钻探及相关水文试验等工作，完成本地块水文地质和工程地质调查报告的编制。详细工作量如下： - 1.水文地质测绘：1:50000测绘面积约16km2，1:5000测绘面积约2km2； - 2.水文地质钻探：监测井4口，预计总进尺120-150m；勘察孔5个，预计总进尺50m； - 3.野外试验：抽水试验、压水试验、渗水试验、机械洗井约16个台班； - 4.土工试验及分析； - 5.成果报告的编制。 - 工作要求 - 按照相关规范要求实施，最终提供《德保县小偶屯历史遗留矿区2#渣场水文地质与工程地质调查报告》 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，包括：（1）服务的价格（包括人工、建井设备材料、耗材等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。（4）采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 - 报价应包含设备进退场、人工、材料、运输、技术服务、保险、税费等所有费用。 - 2、项目服务时间及服务地点 - （1）服务期限：自合同签订之日起60天内完成任务。 - （2）服务地点：广西百色市德保县小偶屯 - 3、服务交付时间及交付地点 - （1）交付时间：合同签订后2个月内。 - （2）交付地点：广西百色市德保县小偶屯 - 4、付款条件 - 合同签订之日起5个工作日内支付合同款的50%；采购人项目合同验收后10个工作日内，支付合同款的50%。每次付款前成交供应商先开具增值税专用发票给采购人。 - 5、其他要求 - 售后服务与质保：要求对建设的监测井提供至少半年的质保期，确保井体结构完好、功能正常。 |  |  |