附件1

南流江流域重金属污染生态风险评估、来源识别及防治对策研究技术服务采购需求

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 项目技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南流江流域重金属污染生态风险评估、来源识别及防治对策研究技术服务 | 1项 | 一、项目概况 课题项目《南流江流域重金属污染生态风险评估、来源识别及防治对策研究》为广西壮族自治区北海生态环境监测中心（以下简称“北海监测中心”）2026年重点科研课题项目。该课题主要是通过开展对南流江流域（北海及钦州段）重金属（镉、铬、锰、铅、铊、铁、砷、锑、汞）污染调查研究，探究各种重金属在水质和沉积物的空间分布特征，评估重金属污染生态风险，开展南流江水-沉积物界面迁移转化行为研究，探讨重金属污染的主要来源，并提出相应的重金属污染防控与管理策略，为南流江流域重金属污染控制和建立应急预案等提供重要科学依据。 为高质量完成科研课题项目，提升课题组科研水平，提高人才队伍科研业务能力，北海监测中心采购该科研课题项目相关技术服务。 二、服务内容 （一）开展南流江流域沉积水界面重金属迁移转化机制研究。在南流江流域（北海及钦州段）选取不少于15个代表性点位开展现场调查监测（届时监测点位需经采购方确认），每个点位采集柱状沉积物样品（深度0—30cm，重点覆盖界面上下10cm范围），同步采集上覆水和孔隙水样品，监测项目为9种重金属（镉、铬、锰、铅、铊、铁、砷、锑、汞）含量以及pH、盐度和总有机碳（TOC）；界面过程研究方法：采用DGT（扩散梯度薄膜技术）原位测定沉积物－水界面有效态重金属的扩散通量，结合HR-Peeper（高分辨率孔隙水采集器）获取孔隙水重金属浓度剖面，揭示界面迁移特征。 （二）收集北海监测中心2025—2026年对南流江重金属污染溯源调查监测地表水、沉积物、土壤的监测数据，利用Arcgis，分析南流江流域重金属时空分布特征；采用地累积指数、潜在生态危害指数等方法，开展流域重金属生态风险评估。 （三）根据资料收集和南流江水-沉积物界面迁移转化行为研究结果，结合主成分分析和相关性分析等方法，厘清重金属主要来源，提出针对性的重金属污染防控与管理策略。 （四）编制调查研究报告 南流江流域沉积物－水界面重金属迁移转化机制研究完成后，结合数据资料收集，最终编制并提供《南流江流域重金属污染生态风险评估、来源识别及防治对策研究》，报告内容包括但不限于：1.南流江流域重金属时空分布特征。2.南流江流域重金属污染生态风险评估。3.南流江流域沉积物－水界面重金属迁移转化机制：沉积物－水界面重金属分布特征，量化沉积物和水界面之间的垂直迁移通量，阐明环境因子对迁移过程的影响。4.污染来源识别：通过主成分分析与相关性分析，结合界面特征，厘清重金属主要来源。5.防治管理对策建议：基于界面迁移机制和溯源调查结果，提出针对性的污染防控与管理策略，为南流江流域生态环境治理提供科学支持。 三、提交成果要求 （一）《南流江流域重金属污染生态风险评估、来源识别及防治对策研究报告》提交时间：2026年10月31日前。 （二）提交技术咨询成果的形式：咨询成果纸质文件，一式8套；相应的电子版以光盘一式3份给采购人。并配合采购人完成验收工作。 |
| 商务要求 |  |  |  |
| 1.报价要求 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括调查人工、材料、监测租赁费、调查监测人员差旅费、劳务费等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等；（4）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2.项目服务时间 服务期限：自合同签订之日起至项目成果获采购人验收通过之日止。 服务地点：广西北海市及采购人指定地点。 3.服务交付时间及交付地点 （1）交付时间：2026年10月31日前 （2）交付地点：广西壮族自治区北海生态环境监测中心 4.付款条件 合同签订之日起7个工作日内支付合同款的50%；通过采购人组织的成果验收后7个工作日内支付项目合同余款。付款前成交供应商提供请款函和对应支付金额的合法发票。 5.保密要求 竞标人严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度。对采购人提供的各种管理资料、监测数据资料，竞标人应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，追究其法律责任。 6.知识产权 项目成果归采购人所有。在现有调查研究基础上，合作投稿不少于1篇中文核心期刊论文。 7.成果验收标准 项目成果通过采购单位组织的验收。 8.其他要求 自发布成交结果公告之日起，成交人应与采购人于7个工作日内签订合同。成交人逾期不签订合同的，视为成交人主动放弃成交结果，由此产生的全部责任后果由成交人承担。 |  |  |  |